**โครงการระโนดมรดกลุ่มน้ำทะเลสาบ**

จังหวัดได้เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ลุ่มน้ำดังกล่าวจึงได้จัดทำกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน ๑๐ กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนโครงการ ดังนี้

**๑ โครงการก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบุรพาจารย์**

งบประมาณ ๑๑๓.๐๐ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ หน่วยงานออกแบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง หน่วยงานก่อสร้าง กรมโยธาฯ และเทศบาลตำบลระโนด

- งบสนับสนุนโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (เงินกู้ SP 2)

- งบเหลือจ่ายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

**กิจกรรมหลัก**

๑. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้นจำนวน ๑ หลัง

๒. ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรม ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

๓. สนามเทนนิส และสระว่ายน้ำ

๔. หอคอย (LANDMARK)

๕. ถนนภายใน ลานคอนกรีต (ลานอเนกประสงค์) และรั้วหรือกำแพงรอบโครงการ

**ระยะที่ ๑ งบประมาณ ๕๒,๒๐๕,๐๐๐ บาท**  เทศบาลตำบลระโนดได้รับงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

**กิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คือ.-**

๑. งานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง แล้วเสร็จประมาณ ๖๐ %

๒. งานก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬานันทนาการ ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง แล้วเสร็จประมาณ ๕๐%

๓. งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำ แล้วเสร็จประมาณ ๗๐ %

๔. งานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ แล้วเสร็จประมาณ ๗๐ %

๕. งานก่อสร้างสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จประมาณ ๕๐ %

**ระยะที่ ๒**  กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับ **งบประมาณ ๕๖.๕๐ ล้านบาท** เป็นงบของปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นงานต่อเนื่องจากระยะแรก องค์ประกอบ คือ

- มีลานอเนกประสงค์ สนามเทนนิส และห้องน้ำสาธารณะ ส่วนถนนภายในยังมีไม่ครบ ขอเพิ่มพื้นที่อีกจำนวน ๕,๕๐๐ ตารางเมตร รวมทั้งลานคอนกรีตมีการปรับภูมิทัศน์ภายใน มีหอวัฒนธรรมสูง ๘ ชั้น รวมชั้นลอย ในพื้นที่ ๖๐๐ ตารางเมตร

- การออกแบบอยู่ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างการทำ TOR

**๒. โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมคลองระโนด งบประมาณ ๒๓ ล้านบาท**

เป็นโครงการของงบประมาณปี ๒๕๕๔ หน่วยงานออกแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง (สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง) หน่วยงานก่อสร้างกรมโยธาธิการและผังเมือง และเทศบาลตำบล  
ระโนด ขณะนี้ได้ดำเนินการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการประเมินราคา เพื่อจัดทำทำ TOR

**กิจกรรมหลัก**

๑. ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

๒. ก่อสร้างสวนสุขภาพ

๓. จัดทำตลาดน้ำระโนด

๔. ก่อสร้างทางเดินเท้า สวนสุขภาพ

๕. ก่อสร้างสะพานไม้ โครงสร้าง ค.ส.ล.

๖. โครงการหลังบ้านน่ามองจัดทำตลาดน้ำระโนด

**กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

๑. โครงการปล่อยปลาในคลองระโนด ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓

ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ

๒. โครงการตลาดริมคลองระโนด (ถนนชายวารี) ขณะนี้ได้ดำเนินการให้มีตลาดริมคลองแล้ว

**๓. โครงการอนุรักษ์ถิ่นฐานชุมชนอาคารบ้านเรือนริมคลอง งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๔**

**กิจกรรมหลัก**

๑. แบบบ้านในอนาคต (กรมโยธาธิการและผังเมืองมีแบบแล้ว)

๒. ออกเทศบัญญัติควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม (เทศบาลตำบลระโนดรอการประสานจากกรมฯ)

๓. จัดทำแผนที่ชุมชนในอดีต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จัดทำแผนที่ชุมชนระโนด

๔. จัดทำผังเมืองรวมชุมชนระโนด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จัดทำผังเมืองรวมชุมชนระโนด

**กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

- จัดทำแผนที่ชุมชนในอดีต และจัดทำผังเมืองรวมชุมชนระโนด ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวง

**๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนถนน ๖ สาย** คือ

ถนนเทศบาล ๖ ถนนชายวารี ถนนมหาดไทย ๑ ถนนมหาดไทย ๒ ถนนสุวรรณรังสี และ ถนนราษฎรบำรุง งบประมาณ ๒.๘๕ ล้านบาท ของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ หน่วยงานออกแบบและก่อสร้าง เทศบาลตำบลระโนด กรมโยธาธิการและผังเมือง (สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา

**กิจกรรมหลัก**

๑. ปรับปรุงทางเดินเท้า

๒. เพิ่มเติมองค์ประกอบถนน เช่นโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ถังขยะ ที่นั่งพักคอย

๓. ปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม

๔. จัดทำโครงการหน้าบ้านน่ามอง

สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ๖ สาย ได้ปรับปรุงถนนราษฎร์บำรุงก่อนซึ่งเป็นถนนนำร่องและเป็นถนนสายหลัก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบสถาปัตยกรรม หากการออกแบบสถาปัตยกรรมเสร็จแล้วคงเหลือแต่โครงสร้างงาน และการประมาณราคา และการทำ TOR โครงการที่ ๔ นี้จะผูกพันไปจนถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๕

**๕. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๑๘ ล้านบาท หน่วยงานออกแบบและก่อสร้างเทศบาลตำบลระโนด

**กิจกรรมหลัก**

๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์

๒. ก่อสร้างอาคารเรียน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

๓. ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง

๔. สนามเด็กเล่น และพิพิธภัณฑ์เด็ก

สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ๖ สาย ได้ปรับปรุงถนนราษฎร์บำรุงก่อนซึ่งเป็นถนนนำร่องและเป็นถนนสายหลัก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบสถาปัตยกรรม หากการออกแบบสถาปัตยกรรมเสร็จแล้วคงเหลือแต่โครงสร้างงาน และการประมาณราคา และการทำ TOR โครงการที่ ๔ นี้จะผูกพันไปจนถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๕

**๖. โครงการเชื่อมต่อเส้นทางวัฒนธรรมชุมชนวิถีชีวิต ๒ เล ๓ น้ำ**

งบประมาณ ๒๒ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ เป็นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงใน ๓ จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช – พัทลุง – สงขลา

**กิจกรรมหลัก**

๑. จัดทำแผนที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมระหว่างชุมชนคลองแดนและชุมชนคลองระโนด ตามทางหลวงชนบท ๔๐๑๐ ถนนเลียบคลองชลประทาน ถนน อบจ. สข.๒๐๕๔ และทางหลวงชนบท สข. ๔๐๒๒

๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายวัฒนธรรมทั้งทางถนนและทางน้ำ ด้วย Street Furniture เช่น โคมไฟฟ้าส่องสว่าง ที่นั่งพักคอย ต้นไม้ประดับ เป็นต้นบ้านทุ่งสงวน บ้านใหม่ บ้านหนองเคย บ้านสระหมื่นแสนตั้งแต่บ้านคลองแดน บ้านมาบหัวทิง บ้านช่อนฉา ระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร

๓. จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมขนาดย่อม

๔. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และติดตั้งในสถานที่ต่างๆ

๕. จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์

๖. เส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำ

**กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

๑. กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการจัดทำแผนที่การท่องเที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒. อำเภอระโนดแต่งตั้งกรรมการประสานแผนสำรวจเส้นทางและจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวซึ่งจะประกอบด้วย เทศบาลตำบลระโนด อบต.คลองแดน อบต.ตะเครียะ อบต.บ้านใหม่ และอบต.ท่าบอน

๓. เทศบาลตำบลระโนด เสนอให้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไว้ที่โครงการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบุรพาจารย์

**๗. โครงการฟื้นฟูคลองระโนด – คลองบ้านโคกทอง**

งบประมาณ ๑๘๐.๐๐ ล้านบาท (ไม่รวมค่าประตูระบายน้ำ ๔ จุด) ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ ๑๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  
ระโนด กระแสสินธุ์ และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา

**กิจกรรมหลัก**

๑. ขุดลอกและขยายคลองระโนด และคลองบ้านโคกทอง

๒. รื้อถอนบ้านพักภายในโรงพยาบาลระโนด

๓. ก่อสร้างประตู ระบายน้ำ ขนาดช่องระบายน้ำ ๒ - ๖ x ๔.๓๐ เมตร จำนวน ๑ จุด า

๔. ก่อสร้างประตูระบายน้ำ จำนวน ๔ จุด า

๕. ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. จำนวน ๖ แห่ง (เดิมจะสร้าง ๔ แห่ง ขอเพิ่มอีก ๒ แห่ง )

๖. ก่อสร้างถนนชุมชนตามแนวคลองบ้านโคกทองและปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วย Street Furnitute ตามผังเมืองรวมชุมชนระโนด

**กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

๑. อำเภอระโนดแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วเสร็จและส่งข้อมูลให้สำนักชลประทานที่ ๑๖ สำรวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้าง

๒. ประสานเจรจากับชาวบ้านผู้รุกล้ำลำคลอง

**ปัญหาและอุปสรรค**

๑. การขุดลอกและขยายคลองระโนด - คลองบ้านโคกทอง ในช่วงของคลองปากแตระที่สี่แยกรับแพรก มีชาวบ้านรุกล้ำพื้นที่

๒. การรื้อถอน อบต.ท่าบอน เนื่องจากที่ทำการของ อบต. ได้ก่อสร้างล้ำเข้าไปในเขตคลอง จึงเสนอให้ อบต.ท่าบอน ทำการรื้อถอนที่ทำการออกทั้งหมด ซึ่งขณะนี้งบประมาณยังไม่เพียงพอ

๓. ส่วนประตูระบายน้ำ ๔ จุด คือ คลองระโนด คลองตะเครียะ ขอเสนอให้ชะลอการก่อสร้าง ไว้ก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม การแก้ไขปัญหาอุทกภัยคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ระยะเวลาการศึกษาระหว่างปี ๒๕๕๓ – ๓๕๕๕ ส่วนคลองศาลาธรรมและคลองบ้านใหม่  
ได้งบประมาณดำเนินการแล้วในปี ๒๕๕๔

**๘. โครงการปรับปรุงทางเข้าเมืองระโนด**

งบประมาณ (เดิม ๘๕ ล้านบาท) ปีที่ดำเนินการ ๒๕๕๔ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ทางหลวงชนบทจังหวัดสงขลา และแขวงการทางจังหวัดสงขลา

**กิจกรรมหลัก**

๑. ปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๓ ปลูกต้นไม้ ๒ ข้างทางเริ่มจากแยกรับแพรกจนถึงเขตเทศบาลตำบลระโนด

๒. ปรับปรุงทางหลวงชนบท สข ๔๐๑๐ ขยายเขตทาง และก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมชุมชนระโนดได้แก่ ถนนสาย ข ๓ ถนนสาย ข ๔ ถนนสาย ก ๘

**กิจกรรมที่ดำเนินการ**

- ในส่วนของแขวงการทางจังหวัดสงขลา รับผิดชอบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘๓ จะขยายเขตทางจากซ้าย ๑๐ เมตร และขวา ๒๐ เมตร เป็นถนน ๔ ช่องจราจร โดยเสนอรูปแบบโครงสร้างทางมีการขุดลอกปรับปรุงภูมิทัศน์และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ๒ ฝั่งถนน มีการวางท่อระบายน้ำและ มีทางเท้า ระยะทาง ๒.๘๘๗ กิโลเมตร รูปแบบและโครงสร้างต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาส่วนงบประมาณ **๙๙ ล้านบาท จะบรรจุอยู่ในแผนของปีงบประมาณ ๒๕๕๕**

- ในส่วนของทางหลวงชนบทจังหวัดสงขลา จะรับผิดชอบทางหลวงชนบทมายเลข สข. ๔๐๑๐ การออกแบบการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางได้กำหนดรูปแบบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกครั้งว่าสมบูรณ์หรือไม่ และมีการปรับแบบเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่และมีผลกระทบต่อชาวบ้านสองข้างทางน้อยที่สุด ระยะทาง ๕.๒๒๕ กิโลเมตร งานแล้วเสร็จประมาณ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ในเบื้องต้นราคา  
ค่าก่อสร้างประมาณ **๗๘,๓๗๕.๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณปี ๒๕๕๕**

**๙. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะระดับเมือง**

**งบประมาณ ๖ ล้านบาท**  จากกรมโยธาธิการและผังเมือง ปีที่ดำเนินการ ๒๕๕๔ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ อำเภอระโนด และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา

**กิจกรรมหลัก**

๑. ก่อสร้างลู่วิ่งรอบสนามฟุตบอล

๒. ก่อสร้างสถานีออกกำลัง ๒ ข้างสนามฟุตบอลจำนวน ๑๐ - ๑๒ สถานี

๓. ก่อสร้างสนามเด็กเล่น

๔. ก่อสร้างสวนสาธารณะ

๕. ห้องออกกำลังกายและอุปกรณ์ ชุดออกกำลังกาย

**กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว**

- อยู่ระหว่างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาออกแบบ

**๔.๑๐ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว**

- เป็นโครงการที่ขอเพิ่มเติมในโครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยว “ระโนดมรดกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” อีกโครงการหนึ่ง เพื่อยกเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งบประมาณ ๔.๕๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๕๔ จะสร้างศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนระโนดวิทยามูลนิธิ ของอำเภอระโนด

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*