ลำดับความสำคัญของโครงการ : ๔

| ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด) |  | (๑ ชุด : ๑ โครงการ) |
| --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ : ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |  | วงเงิน : ๘,๖๕๙,๐๐๐.บาท |
| หน่วยดำเนินการ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา |  |  |
| ผู้รับผิดชอบ : นางจินตวดี พิทยเมธากูล สถานที่ติดต่อ : ๖๐ ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา | ตำแหน่ง : ผอ.สนง.ทสจ.สงขลา หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๕๒๐๕๔๖ |  |
| ผู้รับผิดชอบ : นางนำจิตร จันทร์หอม สถานที่ติดต่อ : ๖๐ ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา | ตำแหน่ง : .นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๖-๖๙๒๙๓๐๙ |  |
| หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอควนเนียง |  |  |
| ผู้รับผิดชอบ : นายเจนณรงค์ แก้วศรียงค์ สถานที่ติดต่อ : ที่ว่าการอำเภอควนเนียง | ตำแหน่ง : ปลัดอำเภอควนเนียง หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๔-๙๖๖๑๘๙๕ |  |
| หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอสะเดา |  |  |
| ผู้รับผิดชอบ : นางปรางศิริ ตันติการุณย์ สถานที่ติดต่อ : ที่ว่าการอำเภอสะเดา | ตำแหน่ง : ปลัดอำเภอสะเดา หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๐-๕๔๒๙๙๙๕ |  |
| หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอสิงหนคร |  |  |
| ผู้รับผิดชอบ : นางวาสนา พงศ์กาญจน์ สถานที่ติดต่อ : ทีว่าการอำเภอสิงหนคร | ตำแหน่ง : ปลัดอำเภอสิงหนคร หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๕-๘๙๓๔๒๒๓ |  |
| หน่วยดำเนินการ : สำนักงานประมงอำเภอสทิงพระ |  |  |
| ผู้รับผิดชอบ : นายชูศักดิ์ บริสุทธิ์ สถานที่ติดต่อ : ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา | ตำแหน่ง : ประมงอำเภอสทิงพระ หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๔๘๐๙๔๘ |  |
| หน่วยดำเนินการ : สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๓๘ |  |  |
| ผู้รับผิดชอบ : นายรณชิต นิลพันธุ์ สถานที่ติดต่อ : ๑๐/๖ ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา | ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๖๖๗๐๗๑ |  |

(๑)  หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา :

จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดศูนย์กลางการพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน แม้จะประสบปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ก็ยังมีการพัฒนาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการใช้ทรัพยากรอย่างไม่เหมาะสม เป็นสาเหตุให้จังหวัดสงขลาประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาคุณภาพน้ำ การจัดการขยะมูลฝอย และทรัพยากรธรรมชาติ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้กำหนดเป้าประสงค์ว่า “ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู” และ “คุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น”

แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ภายใต้วิสัยทัศน์ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้รับการฟื้นฟูและรักษาไว้อย่างยั่งยืน ภายใต้สมดุลที่เหมาะสมระหว่างระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และสังคม มีสถาบันและองค์กรการบริหารจัดการ ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม” ได้กำหนดยุทธศาสตร์ว่า “ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การควบคุมและป้องกันมลพิษ โดยมุ่งเน้นให้ทะเลสาบสงขลาคืนสู่สภาพความอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีต เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ การพัฒนา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่อย่างยั่งยืน

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

- สภาพปัญหา / ความต้องการ :

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ถูกจัดให้เป็น ๑ ใน ๕ ลุ่มน้ำที่เสื่อมโทรมที่สุดของประเทศ จากข้อมูลคุณภาพน้ำ พบว่าในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา บริเวณคลองสำโรง คลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมาก

คุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๙ สถานี พบว่าคุณภาพน้ำ ในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒) อยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปเพียงร้อยละ ๖๗ ซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป ลดลงเมื่อเทียบกับในอดีต (ช่วงปี ๒๕๔๗-๒๕๔๙) ซึ่งคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงร้อยละ ๗๘ บริเวณที่คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมากมาโดยตลอด คือ ปากคลองอู่ตะเภา และปากคลองสำโรง อีกทั้งมีปริมาณความสกปรก (BOD) ในบริเวณดังกล่าวสูงด้วย คือมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ๔.๗และ ๑๑.๓ มิลลิกรัมต่อลิตร

คุณภาพน้ำคลองอู่ตะเภา ในปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ตั้งแต่ต้นน้ำจากอำเภอสะเดา ลงมาถึงท้ายน้ำที่อำเภอหาดใหญ่ ก่อนออกสู่ทะเลสาบสงขลา จำนวน ๑๓ สถานี พบว่าน้ำในคลองอู่ตะเภามีปริมาณออกซิเจนละลายน้ำในปริมาณต่ำ ทำให้คุณภาพน้ำตลอดลำคลองอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม โดย คุณภาพน้ำคลองอู่ตะเภา อยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปเพียงร้อยละ ๑๖ และบริเวณที่มีความเสื่อมโทรมมาก คือ ตั้งแต่สะพานวัดคูเต่าไปยังท้ายน้ำจนออกสู่ทะเลสาบสงขลา

คุณภาพน้ำคลองสำโรง ในปี ๒๕๔๑-๒๕๕๒ จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองสำโรง (บริเวณปากคลองสำโรง) มาอย่างต่อเนื่อง พบว่าบริเวณนี้ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) น้อยมากหรือแทบไม่มีเลย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณภาพน้ำในบริเวณนี้จัดอยู่ในประเภทเสื่อมโทรมมากตลอดช่วงเวลา ๑๒ ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ในปี ๒๕๕๒  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่๑๖ ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำตลอดลำคลองสำโรง จำนวน ๕ สถานีพบว่า ตลอดลำคลองสำโรงมีค่า DO อยู่ในระดับต่ำมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณภาพน้ำอยู่ในประเภทเสื่อมโทรมมากมาตลอดทั้งลำน้ำ

คุณภาพน้ำในลำน้ำ/แหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ในส่วนของจังหวัดสงขลา ซึ่งมีจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ จำนวน ๙๖ จุด พบว่า คุณภาพน้ำในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒) อยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไปเพียงร้อยละ ๓๔ ในส่วนของความสกปรกแหล่งน้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแหล่งน้ำเดียวกัน พบว่า ในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒)ของแหล่งน้ำแต่ละแห่งมีค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์หรือค่า (BOD) สะสมในปริมาณสูงเกิน ๔ มิลลิกรัมต่อลิตรมากถึง ๗๖ แห่ง สำหรับแหล่งน้ำที่มีค่าความสกปรกสูง (มากกว่า ๔ มิลลิกรัมต่อลิตร) ทั้ง ๓ ปี จำนวน ๔๘ แห่ง

การที่คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษทั่วทั้งลุ่มน้ำ ทั้งจากแหล่งที่มีจุดกำเนิดแน่นอน (point sources) ได้แก่ ชุมชน อุตสาหกรรม ฟาร์มสุกร และนากุ้ง เป็นต้น และจากแหล่งที่มีจุดกำเนิดไม่แน่นอน (non-point sources) ได้แก่ น้ำที่ไหลหลากในช่วงฝนตกจากพื้นที่เกษตรกรรม ชุมชน และถนนหนทาง ลงสู่แหล่งน้ำระบบการจัดการขยะ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๕๒ มีประมาณ ๙๓๒ ตัน/วัน เป็นมูลฝอยที่เกิดจากเทศบาลประมาณ ๕๓๐ ตัน/วัน เทศบาลที่มีปริมาณขยะสูงสุด คือ เทศบาลนครหาดใหญ่ ๑๙๐ ตัน/วัน  รองลงมาคือ เทศบาลนครสงขลา ๗๒ ตัน/วัน เทศบาลเมืองคอหงส์ ๓๑ ตันต่อวัน เทศบาลตำบลเขารูปช้าง ๒๕ ตันต่อวัน ตามลำดับ มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ก่อสร้างถูกหลักสุขาภิบาล ๔ แห่ง คือ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครสงขลา เทศบาลเมืองสะเดา และเทศบาลเมืองบ้านพรุ ปริมาณขยะที่ได้รับการจัดการหรือกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลประมาณ ๔๒๘ ตัน/วัน โดยเป็นขยะขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของสถานที่กำจัด ๒๘๖ ตัน/วัน  คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๒ ของขยะที่กำจัดทั้งหมด และขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นอีก ๒๐ แห่ง ที่ส่งมากำจัด ประมาณ ๑๔๒ ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๘ โดยองค์ประกอบของขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ ถุงพลาสติก และโฟม สำหรับสัดส่วนของขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๕ และลักษณะการคัดแยกขยะยังเป็นการคัดแยกที่ปลายทางหลังจากทิ้งไปแล้ว หรือคัดแยกในสถานที่กำจัดขยะเป็นส่วนใหญ่ และที่สำคัญประการหนึ่งคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะ ไม่ว่าจะโดยการผลิตขยะให้น้อยลง หรือการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ยังค่อนข้างมีจำกัด

นอกจากนี้ จังหวัดสงขลามีเตาเผาขยะติดเชื้อของเทศบาลนครหาดใหญ่ ขนาด ๕ ตัน/วัน ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ โดยปัจจุบันมีปริมาณขยะติดเชื้อเข้าสู่เตาเผาประมาณ ๑ ตัน/วัน ทำการเผาสัปดาห์ละ ๕ วัน ซึ่งขยะติดเชื้อเหล่านี้ มาจากสถานพยาบาลในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน ๑๐๐ แห่ง และสถานพยาบาลนอกเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล ตรัง และพัทลุงจำนวน ๓๒ แห่ง สำหรับขยะอันตรายจากบ้านเรือนยังไม่การคัดแยกกำจัด ส่วนขยะอันตรายจากอุตสาหกรรม มีประมาณ ๔.๑๗๘ ตัน/ปี และของเสียทั้งหมดถูกส่งไปกำจัดโดยผู้รับดำเนินการกำจัดของเสียอันตราย

ระบบบำบัดน้ำเสีย มีปัญหาทั้งในส่วนของ น้ำเสียชุมชน ซึ่งพบว่าทั้งลุ่มน้ำมีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเพียง ๒ แห่ง คือ เทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครสงขลา และมีความสามารถในการบำบัดรวมกันได้เพียงประมาณร้อยละ ๑๒.๒ ของประชากรลุ่มน้ำฯ นอกจากนี้ ยังมีระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นลักษณะนำร่องสำหรับชุมชนขนาดเล็กหรือเป็นลักษณะกลุ่มอาคาร เพื่อเป็นต้นแบบ จำนวน ๒ แห่ง คือ เทศบาลเมืองสะเดา และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา หลายพื้นที่มีปัญหาคุณภาพน้ำขั้นวิกฤต เช่น บริเวณคลองอู่ตะเภา คลองสำโรง ในส่วนของน้ำเสียอุตสาหกรรม ปัญหามีแนวโน้มรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในคลองอู่ตะเภาซึ่งรองรับน้ำทิ้งหลังการบำบัด จากโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวม๗๔ โรง

ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลาอยู่ในขั้นวิกฤต มลพิษจากการเกษตรและของเสียอันตราย การใช้สารเคมีทางการเกษตรที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม (ยาฆ่าหญ้า ยาปราบศัตรูพืช) และพบว่ามีของเสียอันตรายอยู่ทั่วไป ทั้งจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม (เช่นพบว่ามีหลอดไฟฟลูโอเรสเซ่นท์ (Fluorescent) ถ่านไฟฉาย ฯลฯ อยู่ในกองขยะ)

พื้นที่ป่าบริเวณต้นน้ำเสื่อมโทรมและลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ มีป่าบริเวณต้นน้ำเหลืออยู่เพียง ๑,๑๖๕ ตร.กม. หรือร้อยละ ๑๓.๗ ของพื้นที่ลุ่มน้ำเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ป่าในปี พ.ศ.๒๕๑๙ ซึ่งมี ๑,๘๐๐ ตร.กม. พบว่าพื้นที่ป่าลดลงเฉลี่ยปีละ ๓๕ ตร.กม. หรือประมาณ ๒๒,๐๐๐ ไร่ การลดลงของพื้นที่ป่าบริเวณต้นน้ำอย่างรวดเร็วใน ๒๐-๓๐ ปีที่ผ่านมาเป็นสาเหตุหลักของปัญหาหลายๆปัญหาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ไม่ว่าจะเป็นการที่พื้นดินสูญเสียความสามารถในการอุ้มน้ำ ทำให้ฝนที่ตกลงมาไหลบ่าอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงในฤดูฝน ขาดน้ำหล่อเลี้ยงลำคลอง ส่งผลให้ขาดน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง ปริมาณน้ำจืดที่มาผลักดันน้ำเค็มหลังฤดูฝนลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้สมดุลของระบบน้ำจืด – น้ำกร่อย - น้ำเค็ม ตลอดจนระบบนิเวศเปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุหนึ่งของการชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งนำไปสู่การตกตะกอนและการตื้นเขินอย่างรวดเร็วของทะเลสาบ

พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ชุ่มน้ำและป่าพรุ ถูกทำลายเสื่อมโทรมและลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ มีพื้นที่ป่าชายเลนและป่าพรุเหลืออยู่ประมาณ ๑๙๑ ตร.กม. หรือร้อยละ ๒.๒๕ ของพื้นที่ลุ่มน้ำเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในปี พ.ศ.๒๕๑๙ ซึ่งมีพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ ๗๘ ตร.กม. และป่าพรุประมาณ ๓๒๐ ตร.กม. รวมเป็น ๓๙๘ ตร.กม. อาจกล่าวในภาพรวมได้ว่าพื้นที่ป่าชายเลนและป่าพรุลดลงเฉลี่ยปีละ ๗.๔ ตร.กม. หรือประมาณ ๔,๖๐๐ ไร่ ช่วงหลายปีที่ผ่านมาป่าพรุถูกบุกรุกทำลาย ส่งผลให้พื้นที่ลดลงจากเดิมเหลือเพียงประมาณ ๑๓๗ ตร.กม. หรือร้อยละ ๔๓ ของพื้นที่เดิม มีการตัดถนนผ่านพรุควนเคร็งโดยปราศจากการควบคุมที่เหมาะสม ทำให้ความสามารถในการเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นแหล่งอุ้มซับน้ำจืดของพรุลดลงอย่างมากพื้นที่พรุอื่นๆในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาหลายแห่งก็ถูกทำลายในลักษณะเดียวกันที่อยู่ในขั้นรุนแรงได้แก่ พรุทุ่งแพร ในอำเภอควนเนียง และพรุนกออก ในอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา การฟื้นฟูป่าพรุและป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกทำลายในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน และการดำเนินการจะต้องทำควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัยเพื่อการฟื้นฟูอย่างถูกหลักวิชาการ มีการเลือกพันธุ์พืชให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม เลือกเวลาและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกป่า ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และบรรลุผลตามเป้าหมาย

การสูบน้ำจากทะเลสาบมากจนเกิดการรุกล้ำของน้ำเค็มรุนแรงขึ้น การสูบน้ำจากทะเลสาบสงขลา จะใช้เพื่อการชลประทานและการเลี้ยงกุ้งกุลาดำเป็นหลัก โดยแต่ละปีจะมีการสูบน้ำเพื่อการทำนาในพื้นที่ชลประทาน ๑๑๕,๐๐๐ ไร่ ในเขต อ. ระโนด จ. สงขลา และบางพื้นที่ในเขต อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช ประมาณ ๕๘ ล้าน ลบ.ม./ปี โดยเป็นการสูบในฤดูฝนสำหรับทำนาปี ๒๐ ล้าน ลบ.ม. และในฤดูแล้งสำหรับการทำนาปรับ ๓๘ ล้าน ลบ.ม./ปี ซึ่งค่าความเค็มของน้ำเพื่อการทำนาต้องไม่เกิน ๑.๕ กรัม/ลิตร การเลี้ยงกุ้ง ส่วนใหญ่เลี้ยงในอำเภอต่าง ๆ รอบทะเลสาบสงขลา ใน จ. สงขลา อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง และ อ. หัวไทร จ. นครศรีธรรมราช ใช้น้ำจากทะเลสาบสงขลา ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม./ปี ขึ้นอยู่กับพื้นที่เลี้ยงกุ้งซึ่งผันแปรตามราคากุ้ง ซึ่งการสูบน้ำจากทะเลสาบสงขลาจำนวนมากนี้ ทำให้ในฤดูแล้งน้ำในทะเลสาบตอนบนกร่อยเนื่องจากน้ำท่าจากแผ่นดินที่ไหลลงสู่ทะเลสาบมีน้อยมาก น้ำทะเลจึงรุกล้ำเข้ามา โดยปกติในรอบปี น้ำในทะเลตอนบนจะเป็นน้ำจืด แต่ในปีที่แล้งจัดค่าความเค็มสูงถึง ๑๐ กรัม /ลิตร ไม่สามารถน้ำน้ำมาใช้ในการเพาะปลูกได้

การทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมากเกินศักยภาพ การประมงในทะเลสาบสงขลาและในพื้นที่พรุควนเคร็ง มีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการและเครื่องมือประมงที่ใช้จากเครื่องมือและวิธีการดั้งเดิมที่มีประสิทธิภาพน้อย มาเป็นเครื่องมือและวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า รวมทั้งเครื่องมือและวิธีการที่มีผลต่อการทำลายสัตว์น้ำ ได้แก่ อวนรุน อวนลากเล็ก ไซนั่ง โพงพาง การช็อตปลาด้วยไฟฟ้า และการใช้สารเบื่อปลา เครื่องมือและวิธีการดังกล่าวนี้ บางชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงประมาณ ๒๐ ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโพงพาง ไซนั่ง และการช็อตปลาด้วยไฟฟ้า ส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำและการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ำในธรรมชาติ จนทำให้ผลการจับสัตว์น้ำของครัวเรือนประมงลดลงทำให้อาชีพประมงเป็นอาชีพที่ประสบปัญหาอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งในทะเลสาบสงขลาและในพื้นที่

ความตื้นเขินของทะเลสาบสงขลาและเครื่องมือประมง ความตื้นเขินของทะเลสาบสงขลา เกิดจากการทับถมของตะกอนที่มากับน้ำท่าเป็นสำคัญ คาดว่าอัตราการตกตะกอนอยู่ในช่วง ๐.๑-๑๕ มิลลิเมตร/ปี โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลสาบสงขลาตอนล่างจะมีอัตราการตกตะกอน สูงถึง ๕-๑๕ มิลลิเมตร/ปี ซึ่งเป็นตะกอนที่เกิดจากการชะล้างผิวดินบนบกและไหลมากับน้ำท่าเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับการทำประมงในทะเลสาบสงขลาที่เกินศักยภาพ จากข้อมูลการสำรวจของกรมประมง ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ พบว่า มีปริมาณโพงพาง ๒,๓๕๑ ช่อง และไซนั่ง ๒๕,๔๙๓ ลูก โดยปริมาณของโพงพางที่สำรวจพบ ในปี ๒๕๔๙ มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๔๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๘ และเครื่องมือประมงประเภทไซนั่ง มีปริมาณลดลงจากปี ๒๕๔๗ คิดเป็นร้อยละ -๑๖.๑๓ ทำให้แนวโน้มปริมาณสัตว์น้ำทุกชนิดที่จับได้โดยรวมต่อปีในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาลดลง โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ผลผลิตรวมของสัตว์น้ำในรอบปี ๑.๓๘๑ ตัน และปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ผลผลิตรวมของสัตว์น้ำในรอบปี ๑,๑๔๔ ตัน

จากสภาพปัญหาดังกล่าว  ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา  มีความเสื่อมโทรม จำเป็นต้องได้รับการดูแล รักษา อนุรักษ์และฟื้นฟู แต่เนื่องจากงบประมาณการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่ได้รับจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับจำนวนจำกัด ทำให้การดำเนินงานในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีขอบเขตจำกัดในการดำเนินงาน จึงได้จัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสงขลา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- ความเร่งด่วน : ปัญหาคุณภาพน้ำ และขยะมูลฝอยในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีความรุนแรงและเร่งด่วนมาก เนื่องจากมีความเสื่อมโทรม จึงจำเป็นต้องมีการส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ดำเนินจัดกิจกรรมการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยร่วมกันจัดกิจกรรม และสนับสนุนการแก้ปัญหา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นลำคลองสายหลักของจังหวัดสงขลา ที่ใช้ประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะการใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค การเกษตร ปศุสัตว์ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ประกอบกับจังหวัดสงขลา มีนโยบายในการเร่งรัดดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นคลองสายหลักและเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชาวจังหวัดสงขลาให้ดีขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและคุณภาพของน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา จึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชุมชน และเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สถาบันการศึกษาในลุ่มน้ำ โดยโครงการนี้เป็นการขยายผลจากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของจังหวัดสงขลา

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

- เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

- เพื่อให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้ดีขึ้น

- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวิถีชีวิตชาวบ้าน

- เพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำ เพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ และเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมง

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)

 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

 การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(๒.๓) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        การพัฒนาด้านสังคม      ด้านการบริหารจัดการ

 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

 โครงการเดิม	 โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

 พัฒนา	 ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ๑ ปี เริ่มต้นปี ตุลาคม ๒๕๕๔  สิ้นสุดปี กันยายน ๒๕๕๕

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ: บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ:

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี ๒๕๕๔ แผน (ผล)* | ปี ๒๕๕๕ แผน | ปี ๒๕๕๖ แผน | ปี ๒๕๕๗ แผน | ปี ๒๕๕๘ แผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.จัดตั้งเครือข่ายลดและคัดแยกขยะร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขยายเครือข่ายฯจากปีงบประมาณ ๒๕๕๔ | ครั้ง | ๑๐ | ๑๐ |  |  |  |
| ๒.จัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายเยาวชนและชุมชน ร่วมกับเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา เครือข่ายต้นกล้ารักษ์คลองอู่ตะเภา เครือข่ายฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และเครือข่ายรักษ์คลองภูมี เพื่อขยายเครือข่ายจากปีงบประมาณ ๒๕๕๔ | ครั้ง | ๕ | ๕ |  |  |  |
| ๓.จัดกิจกรรมประกวดการจัดการน้ำเสียและการจัดการขยะดีเด่นของโรงเรียนและชุมชนร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจ.สงขลา และสพท.เขต ๑-๓ และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม | ครั้ง | - | ๑ |  |  |  |
| ๔.การติดตามประเมินผลโครงการ | ครั้ง | ๑ | ๑ |  |  |  |
| ๕.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย | ครั้ง | ๕ | ๕ |  |  |  |
| ๖.จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การคัดแยกขยะรีไซเคิลแก่ชุมชน | แห่ง | - | ๑ |  |  |  |
| ๗.การตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (BOD) | คลอง | ๑ | ๑ |  |  |  |
| ๘.ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ (กุ้ง,ปลา) | ล้านตัว | ๓-๕ | ๓-๕ |  |  |  |
| ๙.การเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน | กล้า | - | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  |  |
| ๑๐.ก่อสร้างประตูคอนกรีตกั้นน้ำเค็ม ขนาด ๑.๕๐X๑.๕๐ ม.แบบ ๒ บาน | แห่ง | - | ๑ |  |  |  |
| ๑๑. อนุรักษ์แหล่งน้ำ ป่าชายเลนริมฝั่งทะเลสาบสงขลาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ | แห่ง |  | ๑ |  |  |  |

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

(๔.๒) ผลลัพธ์:

- พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

- เครือข่ายชุมชนและเยาวชนมีจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- เครือข่ายชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเยาวชนมีส่วนร่วมของในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ทำให้ชาวประมงมีรายได้จากการจับกุ้งก้ามกราม จากเดิมวันละ ๑๐๐-๒๐๐  บาทเพิ่มเป็นวันละ ๔๐๐-๑,๐๐๐ บาท ทำให้มีชาวประมงที่ไปประกอบอาชีพอื่นหันกลับมาประกอบอาชีพประมงเพิ่มขึ้น และมีเวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวมากขึ้น

(๔.๓) ผลกระทบ:

เชิงบวก :

- ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาได้รับการดูแล รักษา และฟื้นฟูโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน

- ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

- ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เชิงลบ :  อาจมีการฝ่าฝืนกฎกติกาการจับสัตว์น้ำในเขตฟาร์มทะเลโดยใช้ตาอวน ตาต่ำกว่า ๕ ซ.ม.จับสัตว์น้ำ

(๕) ขั้นตอนการดำเนินงาน (แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ)

- ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งเครือข่ายลดและคัดแยกขยะ เพื่อขยายเครือข่ายจากปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๑๐ ครั้ง

- ร่วมกับเครือข่ายรักษ์คลองอู่ตะเภา เครือข่ายต้นกล้ารักษ์คลองอู่ตะเภา เครือข่ายฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบ สงขลา และเครือข่ายรักษ์คลองภูมี จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนและชุมชน เพื่อขยายเครือข่ายจากปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๕ ค่าย

- ร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และสำนักงานพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต ๑-๓ และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมประกวดการจัดการน้ำเสียและการจัดการขยะดีเด่นของโรงเรียนและชุมชน

- การติดตามประเมินผลโครงการ

- การจัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์/สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะมูลฝอยแก่เยาวชนและชุมชน จำนวน ๕ ครั้ง

- จัดกิจกรรมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การคัดแยกรีไซเคิลแก่ชุมชน จำนวน ๕ ครั้ง

- การตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (BOD)

- การอนุรักษ์แหล่งน้ำ ป่าชายเลนริมฝั่งทะเลสาบสงขลาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑ แห่ง

- การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสบสงขลา (กุ้ง,ปลา)

- ดำเนินการขุดร่องน้ำ

- การเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนแจกจ่ายประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ กล้า

- ก่อสร้างประตูคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ำเค็ม ขนาด ๑.๕๐X๑.๕๐ ม.แบบ ๒ บาน

หมายเหตุ : สำหรับโครงการถนนและแหล่งน้ำ ให้ระบุพิกัด GPS ด้วย

(๖) วิธีการดำเนินงาน    ดำเนินการเอง      จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
| ๒๕๕๔ | - |  | - |
| ๒๕๕๕ | ๘,๖๕๙,๐๐๐ |  | ๘,๖๕๙,๐๐๐ |
| ๒๕๕๖ |  |  |  |
| ๒๕๕๗ |  |  |  |
| ๒๕๕๘ |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | ๘,๖๕๙,๐๐๐ |  | ๘,๖๕๙,๐๐๐ |

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วย : บาท

| รายการ | งบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| รวมทั้งสิ้น | ๘,๖๕๙,๐๐๐ | - |
| งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น | ๒๕๑,๒๐๐ ๑,๗๐๘,๑๐๐ ๒,๗๙๙,๗๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๓,๘๐๐,๐๐๐ - - |  |

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

 มี และสมบูรณ์

 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์

 ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๏ บุคลากรมีประสบการณ์	 ทั้งหมด     บางส่วน     ไม่มีประสบการณ์

๏ เครื่องมือดำเนินการ	 มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ	 มีประสบการณ์สูง

 มีประสบการณ์ปานกลาง

 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

 ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:

- การดำเนินกิจกรรมการจัดการน้ำเสียและขยะมูลฝอยของโครงการ ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และเครือข่ายในพื้นที่ ที่ได้มีการทำงานการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ และในกระบวนการดำเนินโครงการมีการจัดการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพื่อให้ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการมีความยั่งยืน

- มีเจ้าหน้าที่ประมงระดับอำเภอ จังหวัด ในการตรวจตราดูแล ภาคประชาชน มีประมงอาสา และผู้น้ำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นร่วมดำเนินการและร่วมบริหารจัดการ

- มีกฎกติกาข้อตกลงในการจับสัตว์น้ำในเขตฟาร์มทะเลโดยกำหนดขนาดตาอวน ๕ ซ.ม.ขึ้นไป บุคคลใดฝ่าฝืนมีบทกำหนดโทษ

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

สภาพน้ำในทะเลสาบสงขลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ในบางปีหรือบางฤดูกาลน้ำในทะเลสาบสงขลา เป็นน้ำจืด หรือบางปีบางฤดูเป็นน้ำกร่อย

(๑๒) แนวทางแก้ไข:

การปรับเปลี่ยนชนิดของสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพของน้ำในทะเลสาบ โดยหากสภาพน้ำในทะเลสาบสงขลาเป็นน้ำจืดปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม หากสภาพน้ำในทะเลสาบสงขลาเป็นน้ำกร่อยหรือเค็ม ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ

รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการประเภทรายการของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ |  | คำชี้แจง |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ปี ๒๕๕๔ (ถ้ามี) | ปี ๒๕๕๕ |  |
| จังหวัดสงขลา |  | ๘,๖๕๙,๐๐๐ |  |
| แผนงาน : บริหารจังหวัดสงขลา ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมหลัก : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย (โครงการ) : โครงการฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา |  |  |  |
| ๑. งบดำเนินงาน |  | ๘,๖๕๙,๐๐๐ |  |
| ๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน |  | ๒๕๑,๒๐๐ |  |
| (๑) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ |  | ๓๒,๐๐๐ |  |
| (๒) ค่าตอบแทนวิทยากร |  | ๑๗๔,๐๐๐ |  |
| (๓) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ |  | ๔๕,๒๐๐ |  |
| ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย |  | ๑,๗๐๘,๑๐๐ |  |
| (๑) ค่าจ้างเหมาบริการ |  | ๕๕๖,๑๐๐ |  |
| (๒) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม |  | ๙๕๑,๐๐๐ |  |
| (๓) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ |  | ๒๐๑,๐๐๐ |  |
| #### ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ |  | ๒,๗๙๙,๗๐๐ |  |
| (๑) โฆษณาและเผยแพร่ |  | ๘๗๐,๐๐๐ |  |
| (๒) วัสดุสำนักงาน |  | ๔๓๖,๑๐๐ |  |
| (๓) วัสดุคอมพิวเตอร์ |  | ๖๔,๗๐๐ |  |
| (๔) วัสดุการเกษตร |  | ๑,๓๑๙,๒๐๐ |  |
| (๕) วัสดุก่อสร้าง |  | ๑๐๕,๗๐๐ |  |
| (๖) วัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น |  | ๔,๐๐๐ |  |
| ๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค |  | - |  |
| ๒. งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ (๑) ค่าจัดทำป้ายนิทรรศการ |  | ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ |  |
| ๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ๓,๘๐๐,๐๐๐ |  |
| (๑) ค่าก่อสร้างศาลานิทรรศการ |  | ๕๐๐,๐๐๐ |  |
| (๒) ค่าปรับพื้นที่เป็นลานจอดรถ |  | ๓๐๐,๐๐๐ |  |
| (๓) ค่าก่อสร้างถนนลาดยางเข้าสู่พื้นที่โครงการ |  | ๑,๐๕๐,๐๐๐ |  |
| (๔) ก่อสร้างประตูคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นน้ำเค็ม ขนาด๑.๕๐x๑๕๐ เมตร แบบ ๒ บาน คลองสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร |  | ๑,๙๕๐,๐๐๐ |  |
| ๓. งบเงินอุดหนุน |  | - |  |
| ๔. งบรายจ่ายอื่น |  | - |  |