ลำดับความสำคัญของโครงการ : ๑๓

| ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด) |  | (๑ ชุด : ๑ โครงการ) |
| --- | --- | --- |
| ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ |  | วงเงิน : ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท |
| หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา |  |  |
| ผู้รับผิดชอบ : นายธีรชิต บวรนันทิวัฒน์ สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา.. | ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สงขลา หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๒๓๐๘๘ , ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕ |  |
| ผู้รับผิดชอบ : นายอุดม แก้วสวัสดิ์ สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา | ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนาชำนาญการ. หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๒๓๐๘๘ |  |
| ผู้รับผิดชอบ : น.ส.สุภาพร เกตุสุริยงค์ สถานที่ติดต่อ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา | ตำแหน่ง : นักวิชาการศาสนาชำนาญการ. หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๗๔-๓๒๓๐๘๘ |  |

(๑)  หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจนยาเสพติด และอิทธิพลอำนาจมืด โดยน้อมนำกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่ อำนวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เคารพอัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม

การสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ของพุทธศาสนิกชน เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม สำหรับเยาวชน และประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอยู่ในสถานการณ์ความไม่สงบ ประชาชนมีความหวาดกลัว ขาดขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งต้องได้รับการเยียวยาทางด้านจิตใจ การมีสถานที่ที่สงบ ร่มเย็น และเป็นแหล่งเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนที่พร้อม ทำให้ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาหลักธรรม คำสั่งสอนเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลให้ประชาชนมีความสุข สงบ และห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ให้ประชาชนทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน สร้างความเข้มแข็งให้แก่พระพุทธศาสนาในพื้นที่ สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา จังหวัดสงขลาจึงร่วมกับคณะสงฆ์ กำหนดจัดทำโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

- สภาพปัญหา / ความต้องการ : เนื่องจากจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางของจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ในการดำเนินกิจกรรมระดับภาค โดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนา ส่วนใหญ่จังหวัดสงขลาจะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในวัด ซึ่งมีพื้นที่คับแคบไม่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมระดับภาค หรือระดับจังหวัดและการเดินทางไปร่วมกิจกรรมก็ไม่สะดวก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาขึ้น รวมทั้งใช้เป็นศูนย์ประสานงานของคณะสงฆ์ในจังหวัดด้วย ทั้งจังหวัดสงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์มาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงใช้เป็นที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ได้ด้วย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โดยเป็นการระดมทุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเบื้องต้นสำหรับการถมดินและปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาระยะแรก งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) จังหวัดสงขลามีประชากรนับถือศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาอื่น ๆ แต่ไม่มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และบางครั้งจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมระดับภาค ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้จังหวัด แต่ไม่มีพื้นที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมให้ยิ่งใหญ่ และอาจต้องใช้พื้นที่ในจังหวัดอื่นแทน ซึ่งทำให้จังหวัดสงขลาเสียโอกาสไป จึงมีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา ที่สามารถรองรับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมได้มากขึ้น

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

๑. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา

๒. เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในจังหวัดสงขลา

๓. เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ประชาชนในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ที่นับถือพุทธศาสนา

๔. เพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงานของคณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลา

(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงของประชาชน ตลอดจนการบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

การป้องกัน ปราบปราม และสร้างระบบการรักษาความมั่นคงของประเทศ

การพัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ

(๒.๓) ลักษณะโครงการ (เลือกเพียงข้อเดียว)

 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        การพัฒนาด้านสังคม      ด้านการบริหารจัดการ

 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

 โครงการเดิม	 โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

 พัฒนา	 ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ: ๑ ปี เริ่มต้นปี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  สิ้นสุดปี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ: ทุ่งป่าเสม็ดงาม หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:  -

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ:

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี ๒๕๕๔ แผน (ผล)* | ปี ๒๕๕๕ แผน | ปี ๒๕๕๖ แผน | ปี ๒๕๕๗ แผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ |  | เพิ่มขึ้น ๘๐ % |  |  |

* ผลการดำเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

(๔.๒) ผลลัพธ์: มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนา ทำให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติธรรมทำให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวไว้พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น

(๔.๓) ผลกระทบ:

เชิงบวก : ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติธรรมทำให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวไว้พักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น

เชิงลบ : -

(๕) ขั้นตอนการดำเนินงาน

- ถมดินและปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาระยะแรก งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๖) วิธีการดำเนินงาน   ดำเนินการเอง      จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ

หน่วย : บาท

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
| ๒๕๕๔ | - |  | - |
| ๒๕๕๕ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| ๒๕๕๖ |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | - | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ |

(๘) วงเงินของโครงการจำแนกตามงบรายจ่าย (ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย)

หน่วย : บาท

| รายการ | งบประมาณ | เงินนอกงบประมาณ |
| --- | --- | --- |
| รวมทั้งสิ้น | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ |  |
| งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ - ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ถมดินและปรับพื้นที่) งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น | - - - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - |  |

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

 ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย แล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

 มี และสมบูรณ์

 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา) ในส่วนของบริเวณโดยรอบมีรูปแบบรายการเรียบร้อยแล้วขณะนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลากำลังแก้ไขรูปแบบอาคารต่างๆ ในบริเวณพุทธมณฑล

 ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

๏ บุคลากรมีประสบการณ์	 ทั้งหมด     บางส่วน     ไม่มีประสบการณ์

๏ เครื่องมือดำเนินการ	 มีพร้อมดำเนินการได้ทันที

มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม

 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ	 มีประสบการณ์สูง

 มีประสบการณ์ปานกลาง

 ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

 ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

 ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.๖) ผลตอบแทน

 มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

 ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ:

เมื่อได้ดำเนินการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลาแล้วเสร็จ จะมีการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ โดยจัดตั้งเป็นกองทุนพุทธมณฑลเพื่อดูแล บำรุงรักษา

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด:

- พื้นที่จัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเพราะอยู่ใกล้ทะเลสาบ จะต้องใช้ปริมาณดินถมมาก

(๑๒) แนวทางแก้ไข: (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ)

- จะต้องของบประมาณในส่วนของการถมดินและปรับพื้นที่เป็นจำนวนมาก จังหวัดควรจัดสรรงบประมาณให้ทุกปี จนกว่าจะแล้วเสร็จ

รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

| งบรายจ่าย – รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ) | งบประมาณ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี ๒๕๕๔ (ถ้ามี) | ปี ๒๕๕๕ | คำชี้แจง |  |
| จังหวัดสงขลา |  | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ |  |  |
| แผนงาน :บริหารจังหวัดสงขลา |  |  |  |  |
| ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม |  |  |  |  |
| กิจกรรมหลัก : ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม |  |  |  |  |
| กิจกรรมย่อย (โครงการ) : โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ |  |  |  |  |
| ๑. งบดำเนินงาน |  | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ |  |  |
| ๑.๑ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ |  |  |  |  |
| ๑.๑.๑ ค่าตอบแทน |  |  |  |  |
| ๑.๑.๒ ค่าใช้สอย |  |  |  |  |
| ๑.๑.๓ ค่าวัสดุ |  |  |  |  |
| (๑) วัสดุก่อสร้าง (ระยะแรก) | - | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ | งานดินถม ระยะแรก (ระดับเฉลี่ยประมาณ ๒.๕๐ เมตร) จำนวน ๘๓,๓๓๓.๓๔ ลบ.ม.ๆ ละ ๑๒๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท |  |
| ๑.๒ ค่าสาธารณูปโภค |  | - |  |  |
| ๒. งบลงทุน |  | - |  |  |
| ๓. งบเงินอุดหนุน |  | - |  |  |
| ๔. งบรายจ่ายอื่น |  | - |  |  |