**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน**

**แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านหน้าวัดโพธิ์ ตำบลคลองหอยโข่ง  อำเภอคลองหอยโข่ง – บ้านวังเชียด ตำบลทุ่งตำเสา  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  รหัสสายทาง สข.ถ.1-0006 | -ก่อสร้างถนนลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง 8.00 เมตร  ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร | 9,630,000 | ตำบลคลองหอยโข่ง  อำเภอคลองหอยโข่ง-  ตำบลทุ่งตำเสา  อำเภอหาดใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านหัวบาป ตำบลห้วยลึก – บ้านท่าหยี  ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์  ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร | 11,000,000 | ตำบลห้วยลึก –  ตำบลควนโส  อำเภอควนเนียง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านโคกยาง – บ้านเลียบ ตำบลสะกอม  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร | 7,720,000 | ตำบลสะกอม  อำเภอจะนะ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4 | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ข้ามคลองลำเปา ถนนสายบ้านควนเจดีย์ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา – บ้านคูหา ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ. 1-0027 | -ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 9.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร | 6,000,000 | ตำบลลำไพล  อำเภอเทพา –  ตำบลคูหา  อำเภอสะบ้าย้อย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านนาปรัง ตำบลคลองกวาง – บ้านวังไทร  ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  รหัสสายทาง สข.ถ.1-0033 | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร  ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร | 14,000,000 | ตำบลคลองกวาง –  ตำบลทับช้าง  อำเภอนาทวี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนสายบ้านสม็อง ตำบลปลักหนู – บ้านเขาวัง  ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร | 5,500,000 | ตำบลปลักหนู –  ตำบลคลองกวาง  อำเภอนาทวี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ข้ามคลองหินเลื่อน ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา | -ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร | 3,500,000 | ตำบลประกอบ  อำเภอนาทวี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านไร่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ –  บ้านทุ่งขมิ้นกลาง ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม  จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0087 | -ขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง 8.00 เมตร  ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร | 7,000,000 | ตำบลบ้านพรุ  อำเภอหาดใหญ่ –  ตำบลทุ่งขมิ้น  อำเภอนาหม่อม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านป่ายาง – บ้านควนหัวแหวน ตำบลท่าช้าง  อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา  รหัสสายทาง สข.ถ.1-0132 | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร  ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร | 9,300,000 | ตำบลท่าช้าง  อำเภอบางกล่ำ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสายบ้านท่าไทร ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ –  บ้านบางเหรียง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0044 | -ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด 2-1.80x1.80x12.00 เมตร  จำนวน 2 แห่ง | 1,500,000 | ตำบลท่าช้าง  อำเภอบางกล่ำ –  ตำบลบางเหรียง  อำเภอควนเนียง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนสายบ้านท่าสะอ้าน ตำบลเขารูปช้าง – บ้านน้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0051 | -ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง 18.50 เมตร  ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร  และผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 18.50 เมตร ระยะทาง 0.300  กิโลเมตร | 28,950,000 | ตำบลเขารูปช้าง-  ตำบลพะวง  อำเภอเมืองสงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายวัดเขาแก้ว – สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 0.300  กิโลเมตร | 4,000,000 | ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมืองสงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ และทางเท้า  ถนนกาญจนวนิช ซอย 13 ตำบลเขารูปข้าง  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา | -ก่อสร้างคูระบายน้ำ กว้าง 0.80 เมตร  ยาว 700.00 เมตร และทางเท้าพื้นที่  ไม่น้อยกว่า 1,850 ตารางเมตร | 11,500,000 | ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมืองสงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านด่าน – บ้านบ่ออิฐ ตำบลเกาะแต้ว  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง  1.000 กิโลเมตร | 7,000,000 | ตำบลเกาะแต้ว  อำเภอเมืองสงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 15 | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนสายบ้านท่าเข็น ตำบลคลองแดน – บ้านทุ่งสงวน  ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา  รหัสสายทาง สข.ถ.1-0054  และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก | -เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.000  กิโลเมตร และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 9.00 เมตร  ยาว 30.00 เมตร | 8,000,000 | ตำบลคลองแดน –  ตำบลแดนสงวน  อำเภอระโนด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ เขต 3  ตำบลกำแพงเพชร – นิคมสร้างตนเอง เขต 4  ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  รหัสสายทาง สข.ถ.1-0103 | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง  1.250 กิโลเมตร | 6,760,000 | ตำบลกำแพงเพชร –  ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านตกเขา ตำบลคูหาใต้ – บ้านทุ่งมะขาม  ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  รหัสสายทาง สข.ถ.1-0163 | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง  1.500 กิโลเมตร | 10,660,000 | ตำบลคูหาใต้ –  ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านโคกสัก ตำบลเขาพระ – บ้านหนองไม้แก่น  ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง  2.000 กิโลเมตร | 9,980,000 | ตำบลเขาพระ –  ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านเคียนเภา ตำบลปริก – บ้านไร่  ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  รหัสสายทาง สข.ถ.1-0069 | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง  1.670 กิโลเมตร | 10,850,000 | ตำบลปริก –  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านเขามีเกียรติ ตำบลเขามีเกียรติ – บ้านระตะ  ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง  สข.ถ.1-0108 | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง  2.000 กิโลเมตร | 10,600,000 | ตำบลเขามีเกียรติ –  ตำบลพังลา  อำเภอสะเดา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านลุ่มอ้อย ตำบลปริก – บ้านม่วง ตำบลสำนักแต้ว  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง  สข.ถ.1-0166 | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง  1.000 กิโลเมตร | 7,000,000 | ตำบลปริก –  ตำบลสำนักแต้ว  อำเภอสะเดา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านแปดร้อยไร่ ตำบลสำนักขาม – บ้านควนลัด  ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  รหัสสายทาง สข.ถ.1-0149 | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง  1.400 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้าง  ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน 1 แห่ง | 10,700,000 | ตำบลสำนักขาม –  ตำบลสำนักแต้ว  อำเภอสะเดา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  ข้ามคลองโคกสัก ถนนสายบ้านแม่น้ำ –  บ้านหัวเลี้ยวนายหมี ตำบลพังลา อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0185 | -ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร | 3,500,000 | ตำบลพังลา  อำเภอสะเดา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านเขาผี ตำบลบางเขียด – ซอยตามนาง  ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  รหัสสายทาง สข.ถ.1-0148 | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง  2.000 กิโลเมตร | 11,000,000 | ตำบลบางเขียด –  ตำบลชะแล้  อำเภอสิงหนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายริมคลองพลเอกอาทิตย์กำลังเอก หมู่ที่ 6  ตำบลม่วงงาม – บ้านป่าขวาง ตำบลรำแดง  อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง  1.700 กิโลเมตร และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร  ยาว 24.00 เมตร  จำนวน 1 แห่ง | 12,000,000 | ตำบลม่วงงาม –  ตำบลรำแดง  อำเภอสิงหนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านโล๊ะมุด – บ้านควนขี้แรด ตำบลพะตง  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง  สข.ถ.1-0172 | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง  1.000 กิโลเมตร | 5,500,000 | ตำบลพะตง  อำเภอหาดใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านนาสวน ตำบลท่าข้าม – บ้านนายด่าน  ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง  1.000 กิโลเมตร | 5,450,000 | ตำบลท่าข้าม –  ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอหาดใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายวัดหาดใหญ่ใน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ –  ถนนบ้านบางแฟบ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ  จังหวัดสงขลา | -เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง  2.600 กิโลเมตร | 9,900,000 | ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่ –  ตำบลท่าช้าง  อำเภอบางกล่ำ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนน | 1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต ถนนสายบ้านตรีเหนือ  ตำบลกำแพงเพชร – บ้านเขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร | 7,150,000 | ตำบลกำแพงเพชร –  ตำบลเขาพระ  อำเภอรัตภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทางเข้าพุทธมณฑล จังหวัดสงขลา  กว้าง 12.00 เมตร  ระยะทาง 0.210 กิโลเมตร | 2,000,000 | จังหวัดสงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน | 1. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายติณสูลานนท์ – เทศบาลนครสงขลา กว้าง 11.40 – 12.40 เมตร ระยะทาง 1.050 กิโลเมตร รหัสสายทาง สข.ถ.1-0111 | 6,900,000 | อำเภอเมืองสงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. ซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวถนนศรีวิชัย ตำบลจะทิ้งพระ – บ้านศรีชัย ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 1,620,000 | ตำบลจะทิ้งพระ –  ตำบลคูขุด  อำเภอสทิงพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  |  | 3. เสริมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเกาะใหญ่ – บ้านปากบาง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา กว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7,049,000 | อำเภอควนเนียง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านประเจียก ตำบลสนามชัย – บ้านคลองรี ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 400 เมตร  รหัสสายทาง สข.ถ.1-0110  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 1,098,000 | ตำบลสนามชัย –  ตำบลคลองรี  อำเภอสทิงพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 31 | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. | 1. ก่อสร้างต่อเติมความยาวสะพาน  ข้ามคลองอู่ตะเภา ถนนสายบ้านทุ่งยาว ตำบลท่าโพธิ์ – บ้านแป๊ะกง  ตำบลพังลา อำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  ต่อเติมกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 32.00 เมตร | 2,500,000 | ตำบลท่าโพธิ์ –  ตำบลพังลา  อำเภอสะเดา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. ก่อสร้างสะพานเสริมเหล็ก  ถนนสายบ้านเนินนิมิต – บ้านพรุพ้อ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา กว้าง 9.00 เมตร  ยาว 15.00 เมตร | 1,950,000 | ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านเจดีย์งาม ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด –  บ้านนางเหล้า ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0213  (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง 0.820 กิโลเมตร | 5,000,000 | ตำบลบ่อตรุ  อำเภอระโนด –  ตำบลชุมพล  อำเภอสทิงพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านม่วงงาม ตำบลกระแสสินธุ์ – บ้านรัดปูน  ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา  (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร | 6,500,000 | ตำบลกระแสสินธุ์ –  ตำบลเชิงแส  อำเภอกระแสสินธุ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายเลียบคลองชลประทาน ตำบลคลองหอยโข่ง –  ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา  (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง  1.300 กิโลเมตร | 7,000,000 | ตำบลคลองหอยโข่ง –  ตำบลคลองหลา  อำเภอคลองหอยโข่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านแม่ที ตำบลลำไพล – บ้านทุ่งหรี่ ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง  1.700 กิโลเมตร | 9,000,000 | ตำบลลำไพล –  ตำบลวังใหญ่  อำเภอเทพา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายสะพานเคียน ตำบลสะท้อน – บ้านทุ่งข่า  ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง 1.850 กิโลเมตร | 7,200,000 | ตำบลสะท้อน –  ตำบลท่าประดู่  อำเภอนาทวี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 37 | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 5,7,8 และ 9 ตำบลนาหม่อม – หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา  (โครงการบูรณาการ) | -เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ช่วงที่ 1 กว้าง 9.00 เมตร  ระยะทาง 0.920 กิโลเมตร  ช่วงที่ 2 กว้าง 7.00 เมตร  ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร  ช่วงที่ 3 กว้าง 8.00 เมตร  ระยะทาง 0.870 กิโลเมตร  และกว้าง 10.00 เมตร  ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร | 9,650,000 | ตำบลนาหม่อม –  ตำบลทุ่งขมิ้น  อำเภอนาหม่อม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายโคกสระ ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ –  บ้านคดยาง ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง 1.635 กิโลเมตร | 9,200,000 | ตำบลบ้านหาร  อำเภอบางกล่ำ-  ตำบลคลองอู่ตะเภา  อำเภอหาดใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหูนบ  ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา  (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง 0.280 กิโลเมตร | 1,100,000 | ตำบลแดนสงวน  อำเภอระโนด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังริมคลองพลเอกอาทิตย์  กำลังเอก อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างถนนลูกรัง  กว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร | 6,000,000 | อำเภอสทิงพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านนากัน ตำบลบ้านโหนด – บ้านทุ่งเภา  ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร | 6,500,000 | ตำบลบ้านโหนด –  ตำบลเปียน  อำเภอสะบ้าย้อย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนเลียบชายแดนไทย – มาเลเซีย สายบ้านไทย จังโหลน ตำบลสำนักขาม – บ้านปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  รหัสสายทาง สข.ถ.1-0067 | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ช่วงที่ 1 กว้าง 10.00 เมตร  ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ  ทางเดินเท้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ป้ายซุ้มประตูเมือง พร้อมปรับปรุง  ภูมิทัศน์ | 25,000,000 | ตำบลสำนักขาม –  ตำบลปาดังเบซาร์  อำเภอสะเดา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | โครงการเสริมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายบ้านสทิงพระ ตำบลจะทิ้งพระ – บ้านคูขุด  ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  รหัสสายทาง สข.ถ.1-0064 (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | -เสริมถนนลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง 8.00 เมตร  ระยะทาง 530 เมตร | 1,728,000 | ตำบลจะทิ้งพระ –  ตำบลคูขุด  อำเภอสทิงพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งพระ ตำบลป่าชิง – บ้านเกาะทาก  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | -เสริมผิวจราจรลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง 6.00 – 8.00 เมตร  ระยะทาง 657 เมตร | 2,370,000 | ตำบลป่าชิง  อำเภอจะนะ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนิคมเทพา ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา –  บ้านเปียน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | -เสริมผิวจราจรลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง 8.00 เมตร  ระยะทาง 2.550 กิโลเมตร | 9,840,000 | ตำบลท่าม่วง  อำเภอเทพา –  ตำบลเปียน  อำเภอสะบ้าย้อย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 46 | โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง 408 – ที่ว่าการอำเภอระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | -เสริมผิวจราจรลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง 6.00 – 8.00 เมตร  ระยะทาง 950 เมตร | 2,307,000 | อำเภอระโนด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่ายาง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ –  บ้านควนหัวแหวน ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (สายป่ายาง ม.9 – 18 )  ช่วงที่ 1 รหัสสายทาง สข.ถ.1-0132  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | -เสริมผิวจราจรลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง 9.00 เมตร  ระยะทาง 275 เมตร | 1,134,000 | ตำบลท่าช้าง  อำเภอบางกล่ำ –  ตำบลกำแพงเพชร  อำเภอรัตภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่ายาง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ –  บ้านควนหัวแหวน ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (สายป่ายาง ม.9 – 18 )  ช่วงที่ 2 รหัสสายทาง สข.ถ.1-0132  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | -เสริมผิวจราจรลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง 9.00 เมตร  ระยะทาง 275 เมตร | 1,134,000 | ตำบลท่าช้าง  อำเภอบางกล่ำ –  ตำบลกำแพงเพชร  อำเภอรัตภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกม่วง ตำบลโคกม่วง – บ้านพร้าว ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง  จังหวัดสงขลา (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | -ซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง 8.00 เมตร  ระยะทาง 6.580 กิโลเมตร | 2,200,000 | ตำบลโคกม่วง -  ตำบลทุ่งลาน  อำเภอคลองหอยโข่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 50 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านควนเจดีย์ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา –  บ้านคูหา ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | -ซ่อมสร้างถนนลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง 6.00 เมตร  ระยะทาง 386 เมตร | 1,644,000 | ตำบลลำไพล  อำเภอเทพา –  ตำบลคูหา  อำเภอสะบ้าย้อย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านควนหิน ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา – บ้านบ่อโพธิ์ ตำบลน้ำน้อย  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | -ซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง 8.00 เมตร  ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร | 5,883,000 | ตำบลพะวง  อำเภอเมืองสงขลา –  ตำบลน้ำน้อย  อำเภอหาดใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโต๊ะนนท์  ตำบลคลองทราย – บ้านปลักหนู อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | -ซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง 8.00 เมตร  ระยะทาง 250 เมตร | 780,000 | ตำบลคลองทราย  อำเภอนาทวี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน**

**แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สนับสนุนการขยายเขตระบบสาธารณูปโภค ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการขยายเขตระบบสาธารณูปโภค | 1. ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  (ตามโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้า  แสงสว่าง) | 10,000,000 | จังหวัดสงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. ขยายเขตระบบจ่ายไฟฟ้าพร้อม  หม้อแปลง ขนาด 1,000 KVA  (ตามโครงการขยายเขตระบบจ่ายไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลง ขนาด 1,000 KVA อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา) | 1,420,000 | อำเภอสทิงพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  ขนาด 33 เควี พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ | 1,800,000 | ร.ร.เกาะแต้ว  พิทยาสรรค์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  ถนนสายบ้านท่าสะอ้าน  ตำบลเขารูปช้าง –  บ้านน้ำกระจาย ตำบลพะวง  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา | 2,000,000 | ตำบลเขารูปช้าง –  ตำบลพะวง  อำเภอเมืองสงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 2 | โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  ถนนสายบ้านพะวง ตำบลพะวง – บ้านแขยง  ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง | 4,000,000 | ตำบลพะวง –  ตำบลทุ่งหวัง  อำเภอเมืองสงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดไฮเมท  (Hi-Mast) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ชนิดไฮเมท (Hi-Mast) | 7,500,000 | อำเภอสะเดา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน  จำนวน 1 แห่ง | 6,670,000 | อำเภอสิงหนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน**

**แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
|  | -ไม่มี- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน**

**แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด จัดทำผังเมืองรวม จัดทำผังเมืองรวมเฉพาะ และดำเนินการพัฒนาตามผัง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม | -ประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา  และเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน | 200,000 | พื้นที่จังหวัดสงขลา | กองผังเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวม จังหวัดสงขลา | -สำรวจรับฟังความคิดเห็นและ  ความต้องการของประชาชน  เกี่ยวกับการผังเมือง  (ตามโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ด้านผังเมือง) | 50,000 | จังหวัดสงขลา | กองผังเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน**

**แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของโครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **พ.ศ.2557** | | | **พ.ศ.2558** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างท่าเทียบแพขนานยนต์ | -ออกแบบท่าเทียบแพขนานยนต์  จำนวน 4 ท่า | 1,500,000 | แพขนานยนต์  (อบจ.สงขลา) | กองกิจการขนส่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |