บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม ทั้งทางบกและทางน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหน้าวัดโพธิ์ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง – บ้านวังเชียด ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0006 | -ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร | 9,630,000 | ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง- ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวบาป ตำบลห้วยลึก – บ้านท่าหยี ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.400 กิโลเมตร | 11,000,000 | ตำบลห้วยลึก – ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกยาง – บ้านเลียบ ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร | 7,720,000 | ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองลำเปา ถนนสายบ้านควนเจดีย์ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา – บ้านคูหา ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ. 1-0027 | -ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 9.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร | 6,000,000 | ตำบลลำไพล อำเภอเทพา – ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาปรัง ตำบลคลองกวาง – บ้านวังไทร ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0033 | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร | 14,000,000 | ตำบลคลองกวาง – ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านสม็อง ตำบลปลักหนู – บ้านเขาวัง ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร | 5,500,000 | ตำบลปลักหนู – ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองหินเลื่อน ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา | -ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร | 3,500,000 | ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ – บ้านทุ่งขมิ้นกลาง ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0087 | -ขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร | 7,000,000 | ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ – ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่ายาง – บ้านควนหัวแหวน ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0132 | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร | 9,300,000 | ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านท่าไทร ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ – บ้านบางเหรียง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0044 | -ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2-1.80x1.80x12.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง | 1,500,000 | ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ – ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านท่าสะอ้าน ตำบลเขารูปช้าง – บ้านน้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0051 | -ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 18.50 เมตร ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร และผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 18.50 เมตร ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร | 28,950,000 | ตำบลเขารูปช้าง- ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขาแก้ว – สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร | 4,000,000 | ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ และทางเท้า ถนนกาญจนวนิช ซอย 13 ตำบลเขารูปข้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา | -ก่อสร้างคูระบายน้ำ กว้าง 0.80 เมตร ยาว 700.00 เมตร และทางเท้าพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,850 ตารางเมตร | 11,500,000 | ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านด่าน – บ้านบ่ออิฐ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร | 7,000,000 | ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านท่าเข็น ตำบลคลองแดน – บ้านทุ่งสงวน ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0054 และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก | -เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 9.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร | 8,000,000 | ตำบลคลองแดน – ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ เขต 3 ตำบลกำแพงเพชร – นิคมสร้างตนเอง เขต 4 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0103 | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร | 6,760,000 | ตำบลกำแพงเพชร – ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตกเขา ตำบลคูหาใต้ – บ้านทุ่งมะขาม ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0163 | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร | 10,660,000 | ตำบลคูหาใต้ – ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกสัก ตำบลเขาพระ – บ้านหนองไม้แก่น ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร | 9,980,000 | ตำบลเขาพระ – ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเคียนเภา ตำบลปริก – บ้านไร่ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0069 | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.670 กิโลเมตร | 10,850,000 | ตำบลปริก – ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขามีเกียรติ ตำบลเขามีเกียรติ – บ้านระตะ ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0108 | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร | 10,600,000 | ตำบลเขามีเกียรติ – ตำบลพังลา อำเภอสะเดา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลุ่มอ้อย ตำบลปริก – บ้านม่วง ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0166 | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร | 7,000,000 | ตำบลปริก – ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแปดร้อยไร่ ตำบลสำนักขาม – บ้านควนลัด ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0149 | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.400 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้าง ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง | 10,700,000 | ตำบลสำนักขาม – ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองโคกสัก ถนนสายบ้านแม่น้ำ – บ้านหัวเลี้ยวนายหมี ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0185 | -ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร | 3,500,000 | ตำบลพังลา อำเภอสะเดา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาผี ตำบลบางเขียด – ซอยตามนาง ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0148 | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร | 11,000,000 | ตำบลบางเขียด – ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายริมคลองพลเอกอาทิตย์กำลังเอก หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงงาม – บ้านป่าขวาง ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง | 12,000,000 | ตำบลม่วงงาม – ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโล๊ะมุด – บ้านควนขี้แรด ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0172 | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร | 5,500,000 | ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาสวน ตำบลท่าข้าม – บ้านนายด่าน ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร | 5,450,000 | ตำบลท่าข้าม – ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดหาดใหญ่ใน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ – ถนนบ้านบางแฟบ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา | -เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร | 9,900,000 | ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ – ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนน | 1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายบ้านตรีเหนือ ตำบลกำแพงเพชร – บ้านเขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร | 7,150,000 | ตำบลกำแพงเพชร – ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าพุทธมณฑล จังหวัดสงขลา กว้าง 12.00 เมตร ระยะทาง 0.210 กิโลเมตร | 2,000,000 | จังหวัดสงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน | 1. เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายติณสูลานนท์ – เทศบาลนครสงขลา กว้าง 11.40 – 12.40 เมตร ระยะทาง 1.050 กิโลเมตร รหัสสายทาง สข.ถ.1-0111 | 6,900,000 | อำเภอเมืองสงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. ซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหัวถนนศรีวิชัย ตำบลจะทิ้งพระ – บ้านศรีชัย ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 1,620,000 | ตำบลจะทิ้งพระ – ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | 3. เสริมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเกาะใหญ่ – บ้านปากบาง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 7,049,000 | อำเภอควนเนียง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านประเจียก ตำบลสนามชัย – บ้านคลองรี ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 400 เมตร รหัสสายทาง สข.ถ.1-0110 (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | 1,098,000 | ตำบลสนามชัย – ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 31 | โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. | 1. ก่อสร้างต่อเติมความยาวสะพาน ข้ามคลองอู่ตะเภา ถนนสายบ้านทุ่งยาว ตำบลท่าโพธิ์ – บ้านแป๊ะกง ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ต่อเติมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร | 2,500,000 | ตำบลท่าโพธิ์ – ตำบลพังลา อำเภอสะเดา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. ก่อสร้างสะพานเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านเนินนิมิต – บ้านพรุพ้อ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา กว้าง 9.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร | 1,950,000 | ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเจดีย์งาม ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด – บ้านนางเหล้า ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0213 (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.820 กิโลเมตร | 5,000,000 | ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด – ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านม่วงงาม ตำบลกระแสสินธุ์ – บ้านรัดปูน ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร | 6,500,000 | ตำบลกระแสสินธุ์ – ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน ตำบลคลองหอยโข่ง – ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.300 กิโลเมตร | 7,000,000 | ตำบลคลองหอยโข่ง – ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแม่ที ตำบลลำไพล – บ้านทุ่งหรี่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร | 9,000,000 | ตำบลลำไพล – ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานเคียน ตำบลสะท้อน – บ้านทุ่งข่า ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.850 กิโลเมตร | 7,200,000 | ตำบลสะท้อน – ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 37 | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5,7,8 และ 9 ตำบลนาหม่อม – หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา (โครงการบูรณาการ) | -เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 0.920 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 0.870 กิโลเมตร และกว้าง 10.00 เมตร ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร | 9,650,000 | ตำบลนาหม่อม – ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโคกสระ ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ – บ้านคดยาง ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.635 กิโลเมตร | 9,200,000 | ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ- ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหูนบ ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.280 กิโลเมตร | 1,100,000 | ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังริมคลองพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 10.000 กิโลเมตร | 6,000,000 | อำเภอสทิงพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนากัน ตำบลบ้านโหนด – บ้านทุ่งเภา ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร | 6,500,000 | ตำบลบ้านโหนด – ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนเลียบชายแดนไทย – มาเลเซีย สายบ้านไทย จังโหลน ตำบลสำนักขาม – บ้านปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0067 | -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 10.00 เมตร ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ ทางเดินเท้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายซุ้มประตูเมือง พร้อมปรับปรุง ภูมิทัศน์ | 25,000,000 | ตำบลสำนักขาม – ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | โครงการเสริมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสทิงพระ ตำบลจะทิ้งพระ – บ้านคูขุด ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา รหัสสายทาง สข.ถ.1-0064 (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | -เสริมถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 530 เมตร | 1,728,000 | ตำบลจะทิ้งพระ – ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งพระ ตำบลป่าชิง – บ้านเกาะทาก อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | -เสริมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 – 8.00 เมตร ระยะทาง 657 เมตร | 2,370,000 | ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนิคมเทพา ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา – บ้านเปียน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | -เสริมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 2.550 กิโลเมตร | 9,840,000 | ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา – ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 46 | โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง 408 – ที่ว่าการอำเภอระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | -เสริมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 – 8.00 เมตร ระยะทาง 950 เมตร | 2,307,000 | อำเภอระโนด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่ายาง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ – บ้านควนหัวแหวน ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (สายป่ายาง ม.9 – 18 ) ช่วงที่ 1 รหัสสายทาง สข.ถ.1-0132 (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | -เสริมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 275 เมตร | 1,134,000 | ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ – ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่ายาง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ – บ้านควนหัวแหวน ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (สายป่ายาง ม.9 – 18 ) ช่วงที่ 2 รหัสสายทาง สข.ถ.1-0132 (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | -เสริมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 9.00 เมตร ระยะทาง 275 เมตร | 1,134,000 | ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ – ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกม่วง ตำบลโคกม่วง – บ้านพร้าว ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | -ซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 6.580 กิโลเมตร | 2,200,000 | ตำบลโคกม่วง - ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 50 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านควนเจดีย์ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา – บ้านคูหา ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | -ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 386 เมตร | 1,644,000 | ตำบลลำไพล อำเภอเทพา – ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านควนหิน ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา – บ้านบ่อโพธิ์ ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | -ซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร | 5,883,000 | ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา – ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโต๊ะนนท์ ตำบลคลองทราย – บ้านปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | -ซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร | 780,000 | ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สนับสนุนการขยายเขตระบบสาธารณูปโภค ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขยายเขตระบบสาธารณูปโภค | 1. ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ตามโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้า แสงสว่าง) | 10,000,000 | จังหวัดสงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. ขยายเขตระบบจ่ายไฟฟ้าพร้อม หม้อแปลง ขนาด 1,000 KVA (ตามโครงการขยายเขตระบบจ่ายไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลง ขนาด 1,000 KVA อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา) | 1,420,000 | อำเภอสทิงพระ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 เควี พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ | 1,800,000 | ร.ร.เกาะแต้ว พิทยาสรรค์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านท่าสะอ้าน ตำบลเขารูปช้าง – บ้านน้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา | 2,000,000 | ตำบลเขารูปช้าง – ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านพะวง ตำบลพะวง – บ้านแขยง ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง | 4,000,000 | ตำบลพะวง – ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดไฮเมท (Hi-Mast) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดไฮเมท (Hi-Mast) | 7,500,000 | อำเภอสะเดา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (โครงการบูรณาการ) | -ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน จำนวน 1 แห่ง | 6,670,000 | อำเภอสิงหนคร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | -ไม่มี- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด จัดทำผังเมืองรวม จัดทำผังเมืองรวมเฉพาะ และดำเนินการพัฒนาตามผัง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการติดตามและประเมินผลผังเมืองรวม | -ประเมินผลผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา และเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน | 200,000 | พื้นที่จังหวัดสงขลา | กองผังเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวม จังหวัดสงขลา | -สำรวจรับฟังความคิดเห็นและ ความต้องการของประชาชน เกี่ยวกับการผังเมือง (ตามโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ด้านผังเมือง) | 50,000 | จังหวัดสงขลา | กองผังเมือง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2557 |  |  | พ.ศ.2558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างท่าเทียบแพขนานยนต์ | -ออกแบบท่าเทียบแพขนานยนต์ จำนวน 4 ท่า | 1,500,000 | แพขนานยนต์ (อบจ.สงขลา) | กองกิจการขนส่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |