ผลการประชุมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง

ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา

&&&&&&&&&&&&&&&&

กลุ่มงานเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมการเกษตร

นายไพรัช  หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม

เป้าหมาย

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ – ๙ และเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด

ผลการประชุม

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าประชุมจำนวน ๑๔ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง และนักวิชาการเกษตรของกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร

แนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง

นายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำวิดีทัศน์เรื่องภัยแล้งสื่อถึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ สรุปได้ดังนี้

๑. ศึกษาข้อมูลสถานการณ์น้ำพื้นที่ในเขตชลประทาน และพื้นที่นอกเขตชลประทาน

๒. เตรียมรับฟังการประกาศจากรัฐบาลเรื่องภัยแล้ง

๓. ศึกษาข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับพืชเชิงเดี่ยว เกษตรกรรมทางเลือก การปลูกพืชที่ใช้น้ำปริมาณน้อย

พืชที่เหมาะสมกับการปลูกในฤดูแล้ง (ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน)

๔. ศึกษาข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่

๕. กำหนดพบปะ/เยี่ยมเยียนผู้นำชุมชน เพื่อทำความเข้าใจตามข้อ ๑ - ๓

๖. ศบกต. จัดเวทีจัดทำแผนชุมชนแก้ไขปัญหาวิกฤติด้านการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง (ตามแบบของกรมฯ)

๗. สรุปแผนชุมชนฯ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดส่งกรมส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๘. กรมฯ โอนงบบริหารจัดการเพื่อการเตรียมการเป็นงบล่ำซำ เป็นเงินเบิกแทนดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ หากจังหวัดเบิกไม่ทันต้องแจ้งกองคลังภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

กิจกรรมหลักและการมอบหมายการดำเนินงาน

| เขต | จังหวัด | อำเภอ | ตำบล |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. จัดประชุมชี้แจง แนวทางการช่วยเหลือ และป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง | ๑. เข้าประชุมการชี้แจง แนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง | ๑. เข้าประชุมการชี้แจง แนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง | ๑. รับฟังการชี้แจง แนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง |
| ๒. ร่วมกับจังหวัด อำเภอ ในการทำ workshop แผนชุมชน | ๒. จัดประชุมชี้แจง แนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง | ๒. ชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง | ๒. ศึกษาข้อมูลสถานการณ์น้ำพื้นที่ในเขตชลประทาน และพื้นที่นอกเขตชลประทาน |
| ๓. ตรวจสอบ ความครอบคลุมทุกมิติ ของแผนชุมชน | ๓. ศึกษาข้อมูลสถานการณ์น้ำพื้นที่ในเขตชลประทาน และพื้นที่นอกเขตชลประทาน | ๓. ศึกษาข้อมูลสถานการณ์น้ำพื้นที่ในเขตชลประทาน และพื้นที่นอกเขตชลประทาน | ๓. ศึกษาข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับพืชเชิงเดี่ยว เกษตรกรรมทางเลือก การปลูกพืชที่ใช้น้ำปริมาณน้อย พืชที่เหมาะสมกับการปลูกในฤดูแล้ง (ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน) |
| ๔. ดูแลช่วยแก้ไข ในประเด็นของปัญหา และอุปสรรค | ๔. ศึกษาข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับพืชเชิงเดี่ยว เกษตรกรรมทางเลือก การปลูกพืชที่ใช้น้ำ ปริมาณน้อย พืชที่เหมาะสม กับการปลูกในฤดูแล้ง (ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน) | ๔. ศึกษาข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับพืชเชิงเดี่ยว เกษตรกรรมทางเลือก การปลูกพืชที่ใช้น้ำ ปริมาณน้อย พืชที่เหมาะสมกับการปลูกในฤดูแล้ง (ช่วงเดือนพฤศจิกายน – เมษายน) | ๔. ศึกษาข้อมูลแหล่งน้ำ ในพื้นที่ |
|  | ๕. ประสานหน่วยงาน ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง | ๕. ประสานหน่วยงาน ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง | ๕. กำหนดพบปะ/ เยี่ยมเยียนผู้นำชุมชน เพื่อทำความเข้าใจ |

- ๒ -

กิจกรรมและการมอบหมายการดำเนินงาน (ต่อ)

| เขต | จังหวัด | อำเภอ | ตำบล |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ๖. ร่วมกับอำเภอ ในการทำ workshop แผนชุมชน | ๖. ร่วมกับผู้รับผิดชอบตำบลในการทำ workshop แผนชุมชน | ๖. จัดทำ workshop แผนชุมชน ร่วมกับ ศบกต. ชุมชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนงาน/โครงการเพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตรครอบคลุมทุกมิติ สามารถดำเนินการได้ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ |
|  | ๗. ตรวจความครอบคลุม ทุกมิติของแผนชุมชน | ๗. ตรวจความครอบคลุมทุกมิติของแผนชุมชน | ๗. แก้ไขปัญหาอุปสรรค |
|  | ๘. ดูแลแก้ไขในประเด็นของปัญหาอุปสรรค | ๘. ดูแลแก้ไขในประเด็นของปัญหาอุปสรรค | ๘. สรุปแผนชุมชนฯ ของตำบล |
|  | ๙. สรุปแผนชุมชนฯ ของสำนักงานเกษตรจังหวัด ส่งกรมส่งเสริมการเกษตรตามกำหนด | ๙. สรุปแผนชุมชนฯ ของสำนักงานเกษตรอำเภอ ส่งสำนักงานเกษตรจังหวัด |  |

สรุปโดยนางจิรภัทร  รัตนพันธ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร

วันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๘