บทที่ ๒

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จังหวัดสงขลา (แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์)

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | โครงการที่ยื่นของบประมาณ | งบประมาณ (บาท) |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาภาคการเกษตร การค้า การลงทุน และการบริการ สู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ | ๑. โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรของจังหวัด กิจกรรม: - ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบประมาณ ๑,๓๗๕,๐๐๐ บาท) - ปรับปรุงลานตากข้าว ประจำตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท) - ปรับปรุงอาคารเก็บผลผลิตข้าวตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (งบประมาณ ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท) - ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร เกษตรอินทรีย์เพื่อชุมชน (งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท) | ๔,๐๕๕,๐๐๐ |
|  | ๒. โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสู่ความมั่นคง กิจกรรม: - ปรับปรุงถนนสายแม่ใหญ่ -มาบเตย ม.๓ -๕ ต.แดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวประมาณ ๖๐๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๐๕ เมตร พิกัด GPS - N ๐๘๓๐๑๖๖ - E ๐๖๔๓๖๗๒ (งบประมาณ ๒,๒๑๑,๐๐๐ บาท) - ปรับปรุงถนนสายแม่ใหญ่ -มาบหัวถีง ม.๕ -๑ -๒ ต.แดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นถนนลูกรัง ยาวประมาณ ๔,๕๔๙ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมเกรดแต่งบดทับ พิกัด GPS - N ๐๘๖๙๙๖๗ - E ๐๖๔๒๘๖๐ (งบประมาณ ๑,๑๓๖,๐๐๐ บาท) - ปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๒.๐๐ * ๒.๐๐ ม. จำนวน ๒ แถว พร้อมประตูระบายน้ำ ในพื้นที่คลองทุ่งสงวน -แม่ใหญ่ ม.๑ ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา (งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท) - ปรับปรุงประตูปิด -เปิด ระบายน้ำขนาดเล็กภายในตำบลแดนสงวน จำนวน ๙ จุด (งบประมาณ ๑,๗๗๘,๐๐๐ บาท) - ปรับปรุงผิวจราจรดินลูกรังเป็นผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองอู่ตะเภา(หมู่ที่ ๓-หมู่ที่ ๕) ตำบลแม่ทอม ตั้งอยู่ค่าพิกัด N ๑๗๘๒๑๑๖ ค่าพิกัด E ๖๖๒๘๔๕ รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ (งบประมาณ ๖,๘๗๕,๐๐๐ บาท) - ปรับปรุงถนนคลองไผ่ - ช่อนฉา ม.๒ ต.แดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นถนนหินคลุก ยาวประมาณ ๗,๖๐๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พิกัด GPS -N ๐๘๖๗๒๗๔ - E ๐๖๔๒๑๔๘ (งบประมาณ ๓,๘๘๕,๐๐๐ บาท) - ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปาดังเบซาร์ ซอย ๒ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลน ณ พิกัด GPS (งบประมาณ ๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท) - ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปาดังเบซาร์ ซอย ๔/๓ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลน ณ พิกัด GPS (งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) - ปรับปรุงถนน ม.๒,๓,๕ ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง (งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท) - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองยางแดง-โคกสัก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลท่าชะมวง-หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (งบประมาณ ๙,๒๔๐,๐๐๐ บาท) | ๔๐,๔๒๕,๐๐๐ |
|  | ๓. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : OTOP (ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐาน) | ๑,๐๒๘,๔๕๐ |
| รวม ๓ โครงการหลัก |  | ๔๕,๕๐๘,๔๕๐ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคอื่น | ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรม: - พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตลาดริมน้ำคลองแดนเชิงวัฒนธรรม/เชิงนิเวศน์ (งบประมาณ ๓,๑๙๕,๐๐๐ บาท) - ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา (งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท) | ๖,๑๙๕,๐๐๐ |
|  | ๒. โครงการส่งเสริมกิจกรรมและระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัด กิจกรรม: - ส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนกีฬานานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว (งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท) - การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) | ๔,๕๐๐,๐๐๐ |
|  | ๓. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว กิจกรรม: - ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลสายเกาะไหล - แม่ทอม ม.๕ ต.บ้านหาร (งบประมาณ ๓,๒๒๐,๐๐๐ บาท) - ปรับปรุงผิวการจราจรถนนเลียบคลองชลประทานเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามโครงการ “ระโนดมรดกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” จาก ม.๙ ต.บ้านใหม่ - ม.๑ ต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา (งบประมาณ ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท) - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองขวาง (ถนนไทรบุรี - ถนนนครใน) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเมืองสงขลา (งบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) | ๓๐,๖๐๐,๐๐๐ |
| รวม ๓ โครงการหลัก |  | ๔๑,๒๙๕,๐๐๐ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี วัฒนธรรมหลากหลาย | ๑. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ กิจกรรม: - ปรับปรุงตกแต่งภายในและปรับภูมิทัศน์อาคารศูนย์ข้อมูลโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ตามโครงการ “ระโนดมรดกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” (งบประมาณ ๒,๒๙๐,๐๐๐บาท) - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประจำตำบล ม.๓ ต.บ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา โดยสร้างเป็นอาคาร คสล. ขนาด ๗*๑๕ เมตร (งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) - ก่อสร้างสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตำบลพะวง หมู่ที่ ๓ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา (งบประมาณ ๑๐,๒๒๒,๐๐๐บาท) - จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อฝึกฝนอาชีพของราษฎร ม.๔ ต.ปากแตระ , ม.๗ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา (งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท) - ก่อสร้างสวนสาธารณะระดับเมืองตามโครงการ “ระโนดมรดกลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ณ หมู่ ๔ ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา (งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท) | ๒๓,๕๑๒,๐๐๐ |
|  | ๒. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงภายในพื้นที่ (อำเภอหาดใหญ่) กิจกรรม: - ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยชายทุ่ง บ้านคลองหวะ หมู่ที่ ๕ ต.คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท) - ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตรพัฒนา-บ้านห้วยหาด หมู่ที่ ๑ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (งบประมาณ ๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท) - ปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านหินเกลี้ยง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (งบประมาณ ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท) - ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม สร้าง GUARDRAIL (รั้วกั้นทางโค้ง) หมู่ที่๑ , หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท) - ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมโดยก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองพระบาท หลังวัดพระบาท ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท) - ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ถนนสายเกาะเปรียง หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท) - ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจพัฒนา ๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท) | ๙,๓๑๐,๐๐๐ |
|  | ๓. โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรม: - ตลาดอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ (Healthy Market) (งบประมาณ ๙๐๒,๐๐๐ บาท) - ส่งเสริมจิตสำนึกในการปกป้องสถาบัน (งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) - อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (งบประมาณ ๓,๒๒๓,๐๐๐ บาท) - พัฒนากีฬาพื้นฐานเพื่อความเป็นเลิศ (งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐บาท) | ๙,๑๒๕,๐๐๐ |
|  | ๔. โครงการบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัด กิจกรรม: - ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) - ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพจินดาภรณ์ (งบประมาณ ๓,๒๑๔,๐๐๐ บาท) - ครอบครัวลวดหนามต่อต้านยาเสพติด (งบประมาณ 1,677,4๐๐) | ๑๖,๘๙๑,๔๐๐ |
|  | ๕. โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| รวม ๕ โครงการหลัก |  | ๖๘,๘๓๘,๔๐๐ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | ๑. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา | ๘,๖๕๙,๐๐๐ |
|  | ๒. โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน กิจกรรม: - การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลา (งบประมาณ ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท) - อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนระดับชุมชนและท้องถิ่น บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ (งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท) | ๒,๙๕๐,๐๐๐ |
|  | ๓. โครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา | ๓,๘๙๓,๐๐๐ |
| รวม ๓ โครงการหลัก |  | ๑๕,๕๐๒,๐๐๐ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาการศึกษาเพื่อเป็นแหล่งฐานความรู้ทางสังคมและเศรษฐกิจ | ๑. โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (Training Center) | ๑,๘๐๐,๐๐๐ |
| รวม ๑ โครงการหลัก |  | ๑,๘๐๐,๐๐๐ |
| รวม ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๕ โครงการหลัก |  | ๑๗๒,๙๔๓,๘๕๐ |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ |  | ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ |
| รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จังหวัดสงขลา |  | ๑๘๒,๙๔๓,๘๕๐ |