**แบบรายงานข้อมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่โดยใช้แรงงานเป็นหลัก   ระดับจังหวัด**

**ปีงบประมาณ 2549**

ข้อมูล  ณ  วันที่  15  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2548

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **อำเภอ** | **ชื่อสายทาง** | **ระยะ**  **ทาง**  **(ก.ม.)** | **งบประมาณ**  **(ล้านบาท)แหล่งที่มาของ**  **งบประมาณ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | | | | | | **ผลการ**  **ก่อสร้าง**  **(ร้อยละ)** | **ค่าวัสดุ**  **ที่เบิก**  **จ่าย** | **ค่าแรงงาน**  **ที่เบิกจ่าย**  **(ล้านบาท)** | **จำนวน**  **แรงงานที่**  **จ้าง (คน)** | **ผลการ**  **เบิกจ่าย**  **(ล้านบาท)** | **หมายเหตุ     (แผนดำเนินการ)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1        2  3    4    5    6      7    8    9 | เมืองพัทลุง        เมืองพัทลุง  เมืองพัทลุง    ควนขนุน    ควนขนุน    ปากพะยูน      ปากพะยูน    ปากพะยูน    ตะโหมด | ก่อสร้างถนน คสม.ถนนทาง  เข้าชุมชนบ้านในสวน-ควนปรง  กว้าง 4.00 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อย  กว่า  188  ตร.ม.  ก่อสร้างถนน คสม. กว้าง 3.00 ม.  ก่อสร้างถนน คสม.สายบ้านป่าไส  กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.  ก่อสร้างถนน คสม.สายบ้านในไร่-  ใสแพ  กว้าง  4.00  ม.  ก่อสร้างถนน คสม.สายเขาพนม-  ยางงด  กว้าง  4.00 ม.  ก่อสร้างถนน คสม.สายทางเข้า  สถานีตำรวจภูธรบ้านเกาะนางคำ  กว้าง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ก่อสร้างถนน คสม.สายชุมชนบ้าน  ควนพระ   กว้าง  4.00 ม.  ก่อสร้างถนน คสม. กว้าง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ก่อสร้างถนน คสม.ถนนสายซอย  บ้านควน-หนองชุมแสง  กว้าง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม. | 0.047        0.175  0.084    0.500    0.500    0.150      0.200    0.060    0.100 | 100,000.-        210,000.-  86,887.-    508,500.-    563,300.-    187,120.75      238,402.-    98,996.-    200,000.- | ท.เมืองพัทลุง        อบต.ท่ามิหรำ  อบต.เขาเจียก    อบต.ปันแต    อบต.พนมวังก์    อบต.เกาะนางคำ      อบต.ฝาละมี    อบต.ดอนทราย    ทต.ตะโหมด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10        20  10    20    20    15      15    10    10 |  | 16 ม.ค.49 - 9 ก.พ.49        ต.ค. 48 – พ.ย. 49  พ.ย. 49 – ก.ย. 49    ก.พ. 49 – มี.ค. 49    ม.ค. 49 – ก.ย. 49    ต.ค. 48 – ก.ย. 49      พ.ค. 49    ต.ค. 48 – ก.ย. 49    ก.พ. 49 – เม.ย. 49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **อำเภอ** | **ชื่อสายทาง** | **ระยะ**  **ทาง**  **(ก.ม.)** | **งบประมาณ**  **(ล้านบาท)แหล่งที่มาของ**  **งบประมาณ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | | | | | | **ผลการ**  **ก่อสร้าง**  **(ร้อยละ)** | **ค่าวัสดุ**  **ที่เบิก**  **จ่าย** | **ค่าแรงงาน**  **ที่เบิกจ่าย**  **(ล้านบาท)** | **จำนวน**  **แรงงานที่**  **จ้าง (คน)** | **ผลการ**  **เบิกจ่าย**  **(ล้านบาท)** | **หมายเหตุ     (แผนดำเนินการ)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10  11  12    13      14    15    16    17    18    19    20    21 | ตะโหมด  ตะโหมด  ตะโหมด    ตะโหมด      ป่าพะยอม    ป่าพะยอม    ป่าบอน    ป่าบอน    ป่าบอน    ป่าบอน    เขาชัยสน    เขาชัยสน | ก่อสร้างถนน คสม.สายประชารม  ก่อสร้างถนน คสม.สายซอยข้างมัสยิด  ก่อสร้างถนน คสม.สายป่าพงศ์-บ้านนา  ก่อสร้างถนน คสม.สายนบทุ่งข่า -หลังโรงเรียนบ้านท่าเชียด กว้าง4 ม.  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร  ก่อสร้างถนน คสม.สายปากเหมือง-  หนองถิน  กว้าง 4  ม. หนา 0.15 ม.  ก่อสร้างถนน คสม.สายซอย  ประสานรัฐ  กว้าง 3.00 ม.  ก่อสร้างถนน คสม.สายหน้าศูนย์  เด็กเล็ก  บ้านหลักสิบ กว้าง 3.00 ม.  ก่อสร้างถนน คสม.สายหน้าศูนย์  เด็กเล็ก  บ้านหนองธง กว้าง 4 ม.  ก่อสร้างถนน คสม.สายหลังวัด  โคกตะเคียน  กว้าง 4 ม.  ก่อสร้างถนน คสม.ซอยบ้านควน  ออก  กว้าง 4.00 ม.  ก่อสร้างถนน คสม.สายซอยบ้าน  นายชุ่ม  สุเณร์  ก่อสร้างถนน คสม.สายศูนย์พัฒนา  เด็กเล็กบ้านลานช้าง (กม.42) | 0.330  0.210  0.300    0.500      0.100    0.200    0.095    0.050    0.153    0.170    0.050    0.390 | 270,000.-  250,809.-  450,000.-    750,000.-      150,150.-    213,000.-    126,832.-    89,426.-    213,595.-    310,000.-    160,000.-    899,028.- | ทต.แม่ขรี  อบต.แม่ขรี  อบต.ตะโหมด    อบต.  คลองใหญ่    อบต.เกาะเต่า    อบต.ลานข่อย    อบต.หนองธง    อบต.หนองธง    อบต.โคกทราย    อบต.วังใหม่    ทต.เขาชัยสน    อบต.เขาชัยสน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20  10  15    15      10    15    12    11    13    15    10    26 |  | มี.ค. 49 – เม.ย. 49  ต.ค. 48 – ก.ย. 49  ต.ค. 48 – ก.ย. 49    เม.ย. 49 – มิ.ย. 49      ม.ค. 49 – ก.ย. 49    ต.ค. 48 – ก.ย. 49                ส.ค. 49 -  ก.ย. 49    ต.ค. 48 – ก.ย. 49    ธ.ค. 48 – ม.ค. 49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **อำเภอ** | **ชื่อสายทาง** | **ระยะ**  **ทาง**  **(ก.ม.)** | **งบประมาณ**  **(ล้านบาท)แหล่งที่มาของ**  **งบประมาณ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | | | | | | **ผลการ**  **ก่อสร้าง**  **(ร้อยละ)** | **ค่าวัสดุ**  **ที่เบิก**  **จ่าย** | **ค่าแรงงาน**  **ที่เบิกจ่าย**  **(ล้านบาท)** | **จำนวน**  **แรงงานที่**  **จ้าง (คน)** | **ผลการ**  **เบิกจ่าย**  **(ล้านบาท)** | **หมายเหตุ     (แผนดำเนินการ)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22    23    24      25        26    27 | เขาชัยสน    เขาชัยสน    บางแก้ว      กิ่งอำเภอ  ศรีนครินทร์      กิ่งอำเภอ  ศรีนครินทร์  ป่าบอน | ก่อสร้างถนน คสม.สายซอยร่วม  นิกร  ก่อสร้างถนน คสม.กว้าง 6.00 ม.  หนา 0.15 ม.  ก่อสร้างถนน คสม.เชื่อมระหว่าง  ซอย 12  ถนนแสนดี กับถนนในไร่  พัฒนา  กว้าง 6 ม.  หนา 0.15 ม.  ก่อสร้างถนน คสม. ถนนสาย  ศรีปราง  หมู่ที่ 1  กว้าง 4 ม.  หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50 ม.  ก่อสร้างถนน คสม.สายซอยยายหมา  กว้าง 4 ม.  ก่อสร้างถนน คสม.สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | 0.223    0.060    0.118      0.235        0.300    0.200 | 160,000.-    178,800.-    339,000.-      361,000.-        463,800.-    312,028.- | อบต.หานโพธิ์    อบต.โคกม่วง    ทต.ท่ามะเดื่อ      อบต.บ้านนา        อบต.อ่างทอง    อบต.ป่าบอน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30    15    18      10        15    10 |  | ต.ค. 48 – ก.ย. 49        ส.ค. 49 – ก.ย. 49      พ.ค. 49 – มิ.ย. 49        ต.ค. 48 – ก.ย. 49    ม.ค. 49 – ก.พ. 49 |

**แบบรายงานข้อมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่โดยใช้แรงงานเป็นหลัก   ระดับจังหวัด**

**ปีงบประมาณ 2548**ข้อมูล  ณ  วันที่  15  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2548

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ**  **ดับ** | **อำเภอ** | **ชื่อสายทาง** | **ระยะ**  **ทาง**  **(ก.ม.)** | **งบประมาณ**  **(ล้านบาท)แหล่งที่มาของ**  **งบประมาณ** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | | | | | | | | **ผลการ**  **ก่อสร้าง**  **(ร้อยละ)** | **ค่าวัสดุ**  **ที่เบิก**  **จ่าย** | **ค่าแรงงาน**  **ที่เบิกจ่าย**  **(ล้านบาท)** | **จำนวน**  **แรงงานที่**  **จ้าง (คน)** | **ผลการ**  **เบิกจ่าย**  **(ล้านบาท)** | **หมายเหตุ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | เมือง | ก่อสร้างถนน คสม.สายบ้านนาชด | 0.420 | 588,000.-    งบเหลือจ่ายโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปี2548 เป็นเงิน 500,000.-บาท  งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก เป็นเงิน  88,000.-บาท | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ** |