**แบบรายงานข้อมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่โดยใช้แรงงานเป็นหลัก   ระดับจังหวัด**

**ปีงบประมาณ 2549**

ข้อมูล  ณ  วันที่  15  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2548

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับ** | **อำเภอ** | **ชื่อสายทาง** | **ระยะ****ทาง****(ก.ม.)** | **งบประมาณ****(ล้านบาท)แหล่งที่มาของ****งบประมาณ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | **ผลการ****ก่อสร้าง****(ร้อยละ)** | **ค่าวัสดุ****ที่เบิก****จ่าย** | **ค่าแรงงาน****ที่เบิกจ่าย****(ล้านบาท)** | **จำนวน****แรงงานที่****จ้าง (คน)** | **ผลการ****เบิกจ่าย****(ล้านบาท)** | **หมายเหตุ     (แผนดำเนินการ)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1   23 4 5 6  7 8 9  | เมืองพัทลุง   เมืองพัทลุงเมืองพัทลุง ควนขนุน ควนขนุน ปากพะยูน  ปากพะยูน ปากพะยูน ตะโหมด | ก่อสร้างถนน คสม.ถนนทางเข้าชุมชนบ้านในสวน-ควนปรงกว้าง 4.00 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  188  ตร.ม.ก่อสร้างถนน คสม. กว้าง 3.00 ม.ก่อสร้างถนน คสม.สายบ้านป่าไสกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.ก่อสร้างถนน คสม.สายบ้านในไร่-ใสแพ  กว้าง  4.00  ม.ก่อสร้างถนน คสม.สายเขาพนม-ยางงด  กว้าง  4.00 ม.ก่อสร้างถนน คสม.สายทางเข้าสถานีตำรวจภูธรบ้านเกาะนางคำกว้าง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม.ก่อสร้างถนน คสม.สายชุมชนบ้านควนพระ   กว้าง  4.00 ม.ก่อสร้างถนน คสม. กว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม.ก่อสร้างถนน คสม.ถนนสายซอยบ้านควน-หนองชุมแสง กว้าง 4.00 ม.  หนา 0.15 ม.  | 0.047   0.1750.084 0.500 0.500 0.150  0.200 0.060 0.100  | 100,000.-   210,000.-86,887.- 508,500.- 563,300.- 187,120.75  238,402.- 98,996.- 200,000.-  | ท.เมืองพัทลุง   อบต.ท่ามิหรำอบต.เขาเจียก อบต.ปันแต อบต.พนมวังก์ อบต.เกาะนางคำ  อบต.ฝาละมี อบต.ดอนทราย ทต.ตะโหมด |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10   2010 20 20 15  15 10 10  |   | 16 ม.ค.49 - 9 ก.พ.49   ต.ค. 48 – พ.ย. 49พ.ย. 49 – ก.ย. 49 ก.พ. 49 – มี.ค. 49 ม.ค. 49 – ก.ย. 49 ต.ค. 48 – ก.ย. 49  พ.ค. 49 ต.ค. 48 – ก.ย. 49 ก.พ. 49 – เม.ย. 49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับ** | **อำเภอ** | **ชื่อสายทาง** | **ระยะ****ทาง****(ก.ม.)** | **งบประมาณ****(ล้านบาท)แหล่งที่มาของ****งบประมาณ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | **ผลการ****ก่อสร้าง****(ร้อยละ)** | **ค่าวัสดุ****ที่เบิก****จ่าย** | **ค่าแรงงาน****ที่เบิกจ่าย****(ล้านบาท)** | **จำนวน****แรงงานที่****จ้าง (คน)** | **ผลการ****เบิกจ่าย****(ล้านบาท)** | **หมายเหตุ     (แผนดำเนินการ)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 101112 13  14 15 16 17 18 19 20 21 | ตะโหมดตะโหมดตะโหมด ตะโหมด  ป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าบอน ป่าบอน ป่าบอน ป่าบอน เขาชัยสน เขาชัยสน | ก่อสร้างถนน คสม.สายประชารมก่อสร้างถนน คสม.สายซอยข้างมัสยิดก่อสร้างถนน คสม.สายป่าพงศ์-บ้านนาก่อสร้างถนน คสม.สายนบทุ่งข่า -หลังโรงเรียนบ้านท่าเชียด กว้าง4 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 เมตรก่อสร้างถนน คสม.สายปากเหมือง-หนองถิน  กว้าง 4  ม. หนา 0.15 ม.ก่อสร้างถนน คสม.สายซอยประสานรัฐ  กว้าง 3.00 ม.ก่อสร้างถนน คสม.สายหน้าศูนย์เด็กเล็ก  บ้านหลักสิบ กว้าง 3.00 ม.ก่อสร้างถนน คสม.สายหน้าศูนย์เด็กเล็ก  บ้านหนองธง กว้าง 4 ม.ก่อสร้างถนน คสม.สายหลังวัดโคกตะเคียน  กว้าง 4 ม.ก่อสร้างถนน คสม.ซอยบ้านควนออก  กว้าง 4.00 ม.ก่อสร้างถนน คสม.สายซอยบ้านนายชุ่ม  สุเณร์ก่อสร้างถนน คสม.สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง (กม.42) | 0.3300.2100.300 0.500  0.100 0.200 0.095 0.050 0.153 0.170 0.050 0.390 | 270,000.-250,809.-450,000.- 750,000.-  150,150.- 213,000.- 126,832.- 89,426.- 213,595.- 310,000.- 160,000.- 899,028.-  | ทต.แม่ขรีอบต.แม่ขรีอบต.ตะโหมด อบต.คลองใหญ่ อบต.เกาะเต่า อบต.ลานข่อย อบต.หนองธง อบต.หนองธง อบต.โคกทราย อบต.วังใหม่ ทต.เขาชัยสน อบต.เขาชัยสน   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 201015 15  10 15 12 11 13 15 10 26   |   | มี.ค. 49 – เม.ย. 49ต.ค. 48 – ก.ย. 49ต.ค. 48 – ก.ย. 49 เม.ย. 49 – มิ.ย. 49  ม.ค. 49 – ก.ย. 49 ต.ค. 48 – ก.ย. 49       ส.ค. 49 -  ก.ย. 49 ต.ค. 48 – ก.ย. 49 ธ.ค. 48 – ม.ค. 49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับ** | **อำเภอ** | **ชื่อสายทาง** | **ระยะ****ทาง****(ก.ม.)** | **งบประมาณ****(ล้านบาท)แหล่งที่มาของ****งบประมาณ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | **ผลการ****ก่อสร้าง****(ร้อยละ)** | **ค่าวัสดุ****ที่เบิก****จ่าย** | **ค่าแรงงาน****ที่เบิกจ่าย****(ล้านบาท)** | **จำนวน****แรงงานที่****จ้าง (คน)** | **ผลการ****เบิกจ่าย****(ล้านบาท)** | **หมายเหตุ     (แผนดำเนินการ)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 23 24  25   26 27   | เขาชัยสน เขาชัยสน บางแก้ว  กิ่งอำเภอศรีนครินทร์  กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ป่าบอน | ก่อสร้างถนน คสม.สายซอยร่วมนิกรก่อสร้างถนน คสม.กว้าง 6.00 ม.หนา 0.15 ม.ก่อสร้างถนน คสม.เชื่อมระหว่างซอย 12  ถนนแสนดี กับถนนในไร่พัฒนา  กว้าง 6 ม.  หนา 0.15 ม.ก่อสร้างถนน คสม. ถนนสายศรีปราง  หมู่ที่ 1  กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ0.50 ม.ก่อสร้างถนน คสม.สายซอยยายหมา  กว้าง 4 ม.ก่อสร้างถนน คสม.สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | 0.223 0.060 0.118  0.235   0.300 0.200 | 160,000.- 178,800.- 339,000.-  361,000.-   463,800.- 312,028.-  | อบต.หานโพธิ์ อบต.โคกม่วง ทต.ท่ามะเดื่อ  อบต.บ้านนา   อบต.อ่างทอง อบต.ป่าบอน |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30 15 18  10   15 10 |   | ต.ค. 48 – ก.ย. 49   ส.ค. 49 – ก.ย. 49  พ.ค. 49 – มิ.ย. 49   ต.ค. 48 – ก.ย. 49 ม.ค. 49 – ก.พ. 49  |

**แบบรายงานข้อมูลโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่โดยใช้แรงงานเป็นหลัก   ระดับจังหวัด**

**ปีงบประมาณ 2548**ข้อมูล  ณ  วันที่  15  เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2548

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ****ดับ** | **อำเภอ** | **ชื่อสายทาง** | **ระยะ****ทาง****(ก.ม.)** | **งบประมาณ****(ล้านบาท)แหล่งที่มาของ****งบประมาณ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **สถานการณ์ดำเนินการ** | **ผลการ****ก่อสร้าง****(ร้อยละ)** | **ค่าวัสดุ****ที่เบิก****จ่าย** | **ค่าแรงงาน****ที่เบิกจ่าย****(ล้านบาท)** | **จำนวน****แรงงานที่****จ้าง (คน)** | **ผลการ****เบิกจ่าย****(ล้านบาท)** | **หมายเหตุ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1     | เมือง   | ก่อสร้างถนน คสม.สายบ้านนาชด  | 0.420   | 588,000.- งบเหลือจ่ายโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปี2548 เป็นเงิน 500,000.-บาทงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก เป็นเงิน88,000.-บาท  | สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  **อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ**      |